#### QUESTIONS INFORMATIQUES

# Code de bonne conduite

## Sommaire

### Avertissement

Ce document ne constitue pas un document contractuel, mais dans les administrations centrales, territoriales et tous les organismes qui appliquent les procédures des marchés publics, il s'adresse à tous les décideurs et notamment ceux qui auront à arrêter le choix des contractants. Parallèlement dans les SSII, il s'adresse à ceux qui auraient à répondre aux appels d'offres.

### Préambule

Les administrations ont l'impérative obligation de réussir le passage de leurs applications informatiques à l'utilisation de la monnaie unique, et ceci dans le respect des échéances et des engagements gouvernementaux. Les SSII espèrent obtenir, pour les travaux qu'elles effectueront pour cette opération, une juste rémunération de leurs efforts et de leurs compétences, et une référence commerciale. Ces objectifs ne sont pas incompatibles.

Les travaux envisagés ne constituent pas, en eux mêmes, des opérations extraordinaires qui justifieraient le recours à des procédures exceptionnelles ou à des dérogations au code actuel ou futur des marchés publics.

Les principes du code des marchés publics, de la mise en concurrence, de la transparence et de l'efficacité économique des procédures, de publicité et de pertinence des critères de choix des soumissionnaires doivent être respectés. Cependant, l'importance économique et politique de ces travaux et leur réussite justifie qu'une attention particulière soit portée à la définition des besoins et à la rédaction des contrats, à la diligence des services dans les circuits d'approbation et au réalisme du financement de l'opération.

Des bonnes relations doivent s'instaurer entre l'administration et ses fournisseurs, elles répondent à des règles simples pour éviter les malentendus.

·	Le contrat définit la loi des parties, il est donc important qu'il soit convenablement rédigé.

·	Il convient que l'administration définisse les limites des champs qu'elle couvrira par elle-même et donc les limites de l'intervention de son ou de ses fournisseurs.

·	Il faut définir et planifier les biens livrables qui sont la concrétisation du contrat.

·	En résumé il faut bien préciser qui fait quoi, avec quels moyens, à quel prix et dans quels délais, cela parait élémentaire mais encore faut-il le dire et l'écrire et mettre en place les moyens du respect des objectifs.

Bien que certains points évoqués ci-dessous sortent du cadre strictement contractuel, il semble utile que les responsables de l'opération euro s'interrogent à un moment ou à un autre sur les éléments suivants :

·	Les imprimés informatiques (par extension parfois les sorties sur écran) il conviendra de s'assurer de leur réapprovisionnement avec indication de la bonne devise.

·	Pour le calendrier d'adaptation des programmes entre le 1/1/1999 et le 1/1/2002 et ensuite le déploiement et le basculement, il conviendra de vérifier la cohérence avec les applications connexes.

·	Au-delà de la formation nécessaire des utilisateurs directement impliqués dans l'usage des programmes, il conviendra de mettre au point un plan de communication pour sensibiliser toutes les personnes qui auraient, de près ou de loin, à être tenu informées des nouvelles dispositions.

### Les types de prestations

Les administrations et les SSII seront amenées dans leurs relations contractuelles à décrire et à préciser l'étendue et les limites des prestations selon les définitions succinctes suivantes :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Une assistance à maîtrise d'ouvrage doit permettre à cette dernière de "mieux décider" et de "mieux contrôler". Elle fournit ainsi un conseil adapté à chaque cas, traduisant en langage approprié les opérations à traiter, notamment :

·	Définir pertinemment l'expression des besoins.

·	Apprécier efficacement la qualité des résultats produits par la maîtrise d'oeuvre.

L'assistance à la maîtrise d'ouvrage peut intervenir sur les terrains suivants :

·	Le lancement et le suivi de la procédure d'appel d'offres

·	Le choix du maître d'oeuvre

·	La négociation des contrats

·	Le suivi de la mise en oeuvre opérationnelle de la solution préconisée

·	Le pilotage du projet

·	La conception et le respect du plan d'assurance qualité

·	La réalisation des jeux d'essais

·	Les réceptions partielles, ou totales des travaux

·	L'animation des différents comités de pilotage, de suivi technique, de validation.

·	Le démarrage en exploitation.

·	La maintenance des applications et du système.

Le maître d'ouvrage gardant les fonctions exclusives d'initialisation et de validation des documents fournis, ainsi que les décisions finales.

Prestations d'études et de conseils

Elles s'appliquent à des interventions de type : schéma directeur, étude de faisabilité ou étude d'opportunité, rédaction d'un cahier des charges, choix de solutions, audit technique (voire financier et stratégique), sécurité informatique... plus généralement toutes interventions qui se situent en amont ou en aval d'une réalisation ou d'une production.

Prestations d'assistance technique

Le recours à l'assistance technique est utilisé lorsque les conditions relatives à un engagement de résultats ne sont pas réunies. La définition et le constat de la réalisation des tâches sont du ressort du maître d'oeuvre.

Prestations de réalisation et de développement de logiciel

La réalisation d'un logiciel est un acte par lequel une SSII développe, à la demande d'un client, un programme ou un ensemble de programmes spécifiques ayant un objet déterminé. Les besoins doivent être intégralement définis dans un cahier des charges qui les précise.

Prestations d'intégration de systèmes

Cette prestation implique de la part de la SSII (maître d'Ïuvre) de concevoir et de réaliser un système complet à partir de spécifications générales fournies par le maître d'ouvrage.

Le développement du système passe par tout ou partie des phases suivantes : étude d'opportunité, étude fonctionnelle, étude technique (ou architecture de systèmes), choix des matériels, choix des progiciels, réalisation des développements spécifiques, tests et contrôle qualité, intégration des différents sous-ensembles, mise au point du système global, déploiement, formation des exploitants et des utilisateurs, fourniture de la documentation, maintenance corrective et évolutive.

Prestation de maintenance

Les raisons pouvant justifier le recours à la maintenance portent, notamment, sur les points suivants :

·	Apparition de bogues ou d'anomalies dans les programmes.

·	Amélioration du confort d'utilisation ou des performances d'un programme sans en modifier les fonctionnalités

·	Comme conséquences de la modification d'un environnement (ou d'une configuration) matériel (adjonction de terminaux ou de micro-ordinateurs sur un réseau).

·	Comme conséquences : d'une mise à niveau d'un logiciel d'application, d'une modification d'un système d'exploitation, d'une évolution d'un SGBD...

·	Adjonction de nouvelles fonctionnalités, se traduisant par la mise à disposition d'une nouvelle version.

Prestation de formation

Les prestations de formations recoupent des formes diverses selon qu'elles s'adressent aux utilisateurs finaux, aux informaticiens, ou aux personnels d'exploitation.

Elles peuvent se dérouler selon une formule " inter-entreprises " et réunir des personnels de clients différents, ou " intra-entreprise " pour des personnels d'une même fonction et d'un même client.

Prestation d'infogérance (ou facilities management)

L'activité d'infogérance est généralement située par la définition suivante : "ensemble d'activités de services consistant en la prise en charge partielle ou totale du système informatique d'un client, avec ou sans délocalisation, dans le cadre d'une relation pluriannuelle et avec un engagement sur les résultats"

Il est distingué les différentes formes d'infogérance suivantes :

·	L'infogérance applicative

·	L'infogérance d'exploitation

·	L'infogérance de fonctions

·	L'infogérance globale

·	L'infogérance de solutions

·	L'infogérance partagée

·	L'infogérance de réseau

·	L'infogérance d'édition

·	L'infogérance micro.

En outre, l'attention des services et des SSII est attirée plus particulièrement sur les points suivants :

### Le découpage en lots

Quelle que soit la nature des prestations demandées, très souvent, plusieurs sociétés concurrentes seront susceptibles d'intervenir. Le découpage en lots, et les attributions de ces lots, doivent tenir compte du but poursuivi : avoir une application qui, après adaptation, conserve sa cohérence initiale. Cette obligation imposera, parfois, la désignation d'un chef de file intégrateur, fonction qui peut, certes, être remplie par le donneur d'ordre, mais qui peut aussi être tenue par une SSII. Dans ce cas, les responsabilités de cette intégration doivent être clairement explicitées dans les contrats, les liens entre les divers fournisseurs devront être détaillés afin d'éviter les litiges en cas de difficultés. Il est important que dans tous les cas des tests d'intégration soient réalisés et convenablement réceptionnés par le donneur d'ordre.

Pour faciliter ce découpage, à l'exemple de ce qui se fait en matière de cartographie technique, une sorte de cartographie juridique devra être établie.

Elle doit permettre de prendre clairement position sur les points suivants :

·	Qui possède les droits de propriété sur les logiciels et les progiciels constituant l'application à modifier ?

·	Qui en assure actuellement la maintenance ? Avec quels droits et quelles obligations ?

·	Qui est responsable des fonctionnalités de l'application ? Peut-on les modifier ?

·	La diffusion de l'application modifiée nécessitera-t-elle au préalable une formation des utilisateurs ? Qui peut influencer le planning de réalisation ? Si oui, qui assure cette formation ?

·	Et tout autre question qui permettra de mieux cerner les responsabilités et de permettre de les indiquer clairement dans le marché.

### Le délai d'examen des cahiers des charges

Le respect des échéances est, dans cette opération, primordial et les plannings de réalisation doivent impérativement en tenir compte. Cette obligation a deux conséquences :

1.	Les cahiers des charges doivent distinguer nettement les modifications qu'il est impératif de faire tenir dans ces délais de celles qui peuvent être faites en dehors de ces délais.

2.	Mais il importe aussi que les soumissionnaires disposent d'un temps suffisant, réaliste et proportionnel aux difficultés (volume, imbrication, déploiement...) pour examiner les cahiers des charges et faire leurs offres.

Ces exigences peuvent alors paraître contradictoires, elles obligeront les services à être particulièrement diligents dans les procédures de choix et dans les circuits administratifs d'approbation.

### La méthode de conduite de projet

On peut souvent considérer que le passage à l'euro constitue pour une application déterminée un projet en lui même. Il sera toutefois nécessaire d'avoir, pour le système d'information à modifier, une vision globale, technique et fonctionnelle certes mais aussi juridique et budgétaire.

Toutes les méthodes de suivi de projet reposent, en gros, sur les mêmes principes :

·	Désignation de responsables, constitution de comités de suivi, organisation de réunions de revue technique, de planning et de consommation du budget, etc. ;

·	Formalisation des décisions (par exemple des procès-verbaux de passage d'une étape à une autre).

Elles se valent toutes, si elles sont suivies, mais il est essentiel d'en avoir une et de s'y maintenir.

Dans le cas de plusieurs intervenants, chacun tentera de faire valoir sa méthode, ses imprimés, ses logiciels et son langage. Il serait bon pour le déroulement harmonieux des prestations, que le responsable Euro, désigné dans chaque organisme, demande à l'ensemble des contractants, et que ceux-ci acceptent, une méthode et des appellations unifiées.

Il est vivement recommandé de définir un plan d'assurance qualité des circuits administratifs et juridiques.

Les attributions du comité directeur

Comme dans tout projet, la plus haute instance de suivi de la partie informatique du passage à l'euro est le comité directeur encore appelé comité de coordination. Au cas particulier, il conviendrait qu'il puisse disposer ici, d'une vision globale tant sur le plan technique que sur le plan juridique et qu'il puisse de cette façon définir sa position à l'égard des fournisseurs.

Au plus tôt ce comité doit ainsi se poser les questions suivantes :

1. L'administration souhaite-t-elle réaliser seule l'essentiel des développements et de ne faire appel à des SSII que dans un but d'apport de moyens supplémentaires. Au contraire, a-t-elle pour désir de confier à l'extérieur la majorité de l'expertise et des développements ?

·	Sur quels critères seront sélectionnées les sociétés qui seront admise à faire une offre ? Quels sont les critères de sélection ?

·	Quelle a été jusqu'à présent la politique d'assistance technique de l'administration et quel en est le bilan ?

·	Quelles difficultés ont été spécialement rencontrées ? Y a-t-il des précautions supplémentaires à prendre ?

·	Quel type de sociétés a été amené à intervenir, quels enseignements peut-on en tirer ?

·	L'organisation interne des services est-elle adaptée à tel ou tel type d'assistance (nature des compétences internes).

2. Quels critères de sélection seront arrêtés pour étudier les propositions et définir un choix ? Seront-ils bien compris par les soumissionnaires ?

3. Quelles enveloppes financières pourront être dégagées pour passer les marchés tant pour les développements initiaux que pour la maintenance ultérieure ?

Ces opérations mobiliseront des moyens humains et financiers importants dont il est difficile d'appréhender a priori le volume et l'ampleur. Il est certain que plus les applications seront anciennes, complexes, distribuées, imbriquées, plus il est à craindre qu'elles entraîneront des charges proportionnelles non pas de façon linéaire mais avec un facteur multiplicateur.

Sans pouvoir être en mesure d'établir des standards de coûts pour tel ou tel type d'intervention, il y aurait intérêt à profiter des premières conversions pour se faire des idées plus exactes et ainsi affiner les enveloppes budgétaires et les classer par priorités. Sur les délais et les coûts d'adaptation, il peut être utile de mettre en place une sorte de " tableau analytique " qui pourrait servir de base à des extrapolations ultérieures. Un découpage astucieux, instruit par l'expérience des prestations et des marchés, donnera la souplesse d'intervention absolument nécessaire à ce type de travail.

Désignation des responsables

Le comité directeur désignera le chef de projet qui sera responsable devant lui du bon déroulement du projet. Il serait bon que des décisions claires soient prises notamment sur les points suivants pour améliorer les relations futures avec les fournisseurs.

·	Qui sera responsable du cahier des charges et qui participera à son approbation ?

·	Qui décidera des éventuelles modifications de priorité et qui en analysera les conséquences juridiques et financières ?

·	Qui élaborera les jeux d'essais et qui prononcera les recettes et selon quels critères ?

·	D'une façon générale comment seront traités les éventuels dysfonctionnements par rapport aux dispositions contractuelles ?

Le comité directeur doit s'assurer de la désignation des personnes qui auront à assumer des responsabilités de nature juridique dans le cadre de la préparation et de l'exécution des contrats et qu'elles soient présentes ou représentées lors des réunions. Ces personnes devront rendre compte devant lui des écarts par rapport aux dispositions contractuelles, en particulier sur les coûts et les délais ?

Modification du classement des urgences en fonction de directives politiques, économiques ou des contraintes organisationnelles ou techniques

Sur un projet d'une telle ampleur, des imprévus apparaîtront très vraisemblablement. Des directives ou des procédures européennes apparaîtront et devront être prises en compte. L'administration pourra alors être amenée à modifier, en cours de réalisation les priorités qui auraient été arrêtées a priori et à revoir, en conséquences, les marchés déjà conclus. Il est rappelé ici l'importance du temps. Il faut réagir vite afin que des travaux non prioritaires ne se fassent pas à la place d'applications plus urgentes.

Les relations contractuelles devront alors être rapidement modifiées sous forme d'un avenant et notifiées au contractant pour éviter tout litige ultérieur en utilisant, s'il y a lieu, une procédure d'urgence.

Une procédure faisant intervenir éventuellement le comité de direction pour les décisions les plus importantes sera définie au préalable.

### Rédaction des marchés et circuits d'approbation

Le temps représentera le facteur le plus important pour le passage à l'euro il conviendra donc de l'utiliser au mieux et de ne pas le perdre dans des procédures longues, fastidieuses et mal adaptées à l'urgence du problème.

Mais la rapidité et l'urgence ne sont pas des prétextes suffisants pour ne pas respecter les règles normales qui s'appliquent à tous les marchés publics, et en particulier ceux de la mise en concurrence et de l'égalité des soumissionnaires. Une fois définie, la règle du jeu (les critères que s'impose l'administration pour choisir son contractant) doit être suivie.

Il convient bien de gagner du temps sur le traitement administratif des affaires, ce qui est toujours possible, et non sur les règles.

### Rappel des principes du devoir de collaboration et du devoir de conseil

Dans une relation de maître d'ouvrage à maître d'oeuvre les parties sont notamment soumises aux obligations suivantes.

Pour le maître d'ouvrage le devoir de collaboration se traduit par :

·	Mettre à la disposition du maître d'oeuvre l'ensemble de la documentation utile et existante ;

·	Répondre aux questions posées dans les délais les plus courts possibles ;

·	Lever au plus tôt les ambiguïtés ;

·	Mettre à disposition, dans les délais convenus, les éléments de tests et les résultats attendus après traitement ;

·	D'une façon générale, fournir toutes les informations susceptibles d'aider le maître d'oeuvre à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.

Pour le maître d'oeuvre le devoir de conseil se traduit par :

·	La communication au maître d'ouvrage de toutes les informations susceptibles d'aider ce dernier à prendre les bonnes décisions au regard de la diversité des cas rencontrés ;

·	Le devoir de conseil peut concerner des éléments de nature technique, juridique ou financière ;

·	D'une façon plus large tout ce qui concourt à l'optimisation des moyens mobilisés.

Le devoir de conseil sera en principe limité aux aspects concernant le contrat en cours, donc dans le cas présent à l'euro, mais il pourra parfois aborder des points voisins comme le passage à l'an 2000.

Par ailleurs, du fait du "balayage" des applications , il pourrait être tentant d'élargir le champ du conseil au repérage d'autres modifications possibles pour améliorer telle ou telle fonctionnalité, telle ou telle performance, etc.... Si un tel projet était à l'ordre du jour, il convient de rappeler que le respect des délais doit être la priorité absolue. Il est donc recommandé aux parties de procéder en deux temps, tout d'abord de faire en sorte de rester dans les strictes limites des nécessités du passage à l'euro, puis éventuellement dans un deuxième temps d'effectuer les modifications d'optimisation plus générales. Ces deux phases étant disjointes.

Ainsi et par rapport aux définitions décrites ci-dessus, relativement aux opérations identifiées dans le document relatif à la démarche informatique, il est possible de mettre en regard les opérations et les prestations suivantes :

| L'étude stratégique | Assistance à maîtrise d'ouvrage |
| --- | --- |
| L'étude des enjeux organisationnels | Prestations d'étude et de conseils |
| Le diagnostic fonctionnel | Assistance à maîtrise d'ouvrage |
| Le diagnostic technique | Prestations d'étude et de conseils |
| Les Scénarii |  |
| La mise en place des structures |  |
| La programmation | Assistance technique |
|  | Réalisation et développement de logiciel |
|  | Intégration de systèmes |
| Le plan de secours | Infogérance applicative |
|  | Infogérance d'exploitation |
|  | Infogérance de fonction |
|  | Infogérance de solutions |
| La formation | Prestation de formation |
| La communication | Assistance à maître d'ouvrage |
| Le convertisseur | Intégration de systèmes |
| Le déploiement | Intégration de système |
| Le basculement |  |
| La maintenance | Prestations de maintenance |
| L'assistance utilisateur et centres d'appels |  |

Importance des tests et de l'intégration

Il est évident que les conséquences de dysfonctionnements, d'oublis, d'imprécisions, d'anomalies peuvent avoir des conséquences dommageables pour les services et pour les usagers de l'administration.

Les tests et l'intégration représenteront un volume de travail très important (de 30 à 50% de la charge). Les difficultés résideront plus spécialement dans le fait que souvent les auteurs à l'origine des développements ne seront pas ceux qui auront été impliqués dans l'adaptation, même s'il s'agit de la même société, d'où des risques supplémentaires d'oublis ou d'omissions. Il en sera de même pour l'intégration des différentes applications. Il conviendra donc de s'assurer que des tests s'effectueront sur une globalité homogène et viendront compléter une succession de recettes partielles qui ne garantiraient pas, à elles seules, la cohérence de l'ensemble. Il est du devoir des " partenaires " au contrat (ce terme étant utilisé à dessein) de suivre des règles strictes parfaitement définies et de ne laisser aucune place à l'improvisation ou aux approximations. En particulier, il conviendra de veiller à la validité des modifications jusqu'à la date de mise en oeuvre aussi bien par des clauses juridiques que par des dispositifs techniques.

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie