ASSOCIATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

DES ENTREPRISES D'lNVESTISSEMENT

SYNTHESES DES CAHIERS DES CHARGES

FEVRIER 1997

AFECEI Passage à l'euro

MARCHES DE CAPITAUX

1. MARCHES DE CAPITAUX

Présidents

Dominque HOENN

Jean-François THEODORE

1.1. 	INTRODUCTION

Les travaux conduits durant l'année 1996 par la Place Financière sous l'égide de la Banque de

France et plus particulièrement le rapport du groupe Produits d'épargne à long terme et actions

présidé par Jean-François THEODORE, ont conclu à un basculement de l'intégralité  des

marchés financiers à l'euro dès l'entrée en phase trois de l'Union Monétaire Européenne.

Forte de ces recommandations. la communauté bancaire française s'est organisée en trois

groupes dont la finalité est la rédaction d'un cahier des charges détaillé destiné à orienter les

travaux des organismes de place et des intermédiaires financiers mais qui concerne aussi plus

largement l'ensemble des acteurs (émetteurs, investisseurs ) au marché des capitaux.

Le projet Marchés de Capitaux confié conjointement MM. Jean-François THEODORE et

Dominique HOENN, a lui-même été découpé en six groupes de travail fonctionnels :

• Marchés réglementés			présidé par Luc ANDRE

• Marché de gré à gré				présidé par Jean-Pierre RAVISE

• Règlement/Livraison			présidé par Marcel RONCIN

• Opérations sur titres				présidé par Patrick VOISIN

•. OPCVM					présidé par Maurice LERUTH

• Produits d'épargne				présidé par Pierre HACQUET

Les études menées dans ce cadre au projet se sont appuyées sur les postulats suivants:

• les négociations et les règlements/livraisons s’effectueront en euro dès le 04.01.1999,

premier jour ouvré de l'année, à la suite d'une conversion de type “ big bang ”.

• les opérations de basculement nécessiteront l’ouverture des services informatiques et des

back offices Marchés de capitaux les 1er,2 et 3 janvier 1999 (jours fériés)

• la conversion sera opérée à partir d’un taux irrévoccable connu au plus tard le 31.12.1998 à

minuit

• les règlements communautaires établiront le cadre juridique, notamment en ce qui concerne

la fongibilité de l'euro, la continuité des contrats, et les règles d'arrondis (celles-ci sont

précisées dans le cahier des charges relatif aux moyens de paiement).

1.2. 	LES MARCHES

1.2.1. 		PUBLICATIONS LEGALES

La règle du " ni-ni " donne la liberté aux investisseurs et aux émetteurs de rester en franc tout

au long de la période transitoire (1999 - 2001).

Dans un marché dorénavant en euro, cette situation pose, pour tout ce qui a trait aux

communications financières légales, le problème de la monnaie de compte à utiliser.

Dans ce cadre, le CNPF et l’AFEP sont partisans, en matière de publication financière, de

laisser à l'émetteur, le choix d'une présentation en euro ou en franc, ou en franc et en euro.

La COB précisera prochainement les modalités d'information financière ayant un caractère

réglementaire .

1.2.2. LES ORDRES DE BOURSE SUR LE MARCHE REGLEMENTE

Les ordres seront obligatoirement libellés en franc jusqu’au 31 décembre 1998 inclus, puis en

euro ensuite. Le passage à l'euro ne modifie ni le contenu, ni le format des messages échangés.

Les intermédiaires devront mettre en place des dispositifs permettant de dénouer tout ordre en

franc " à cheval " sur le ler janvier 1999, afin que la partie non exécutée après cette date soit

convertie en euro.

Les intermédiaires collecteurs seront amenés à définir des règles précises de conversion selon

la nature des ordres (cours limite, ordre STOP) et des systèmes de collecte (Minitel...).

Les intermédiaires collecteurs devront surveiller particulièrement la conversion des ordres

STOP, car elle pourra aboutir à un résultat “ aberrant ” en raison de la moins grande précision

de l’euro :

·	le prix de déclenchement peut devenir égal au dernier cours converti

·	Ie prix maxi ou mini converti peut devenir égal au prix de déclenchement.

1.2.3. 		LE MONEP

Les contrats d’options (options sur actions et sur indice CAC 40) ouverts avant le

ler janvier 1999 seront convertis en euro en assurant la permanence de leurs caractéristiques.

Des échéances à maturité courte et longue seront ouvertes dès le soir du 31 décembre 1998.

Au travers d’une tarification adaptée, on incitera au basculement des anciennes positions.

1.2.4. 		LE MATIF (CONTRAT A TERME SUR INDICE CAC 40 ET SUR TAUX

INTERETS ET CHANGE)

Les contrats de MATIF SA ouverts avant le 1er janvier 1999 seront convertis en euro en

assurant la permanence de leurs caractéristiques. Dès le soir du 31 décembre 1998, des

nouveaux contrats en euro seront ouverts. Création d’un nouveau contrat sur indice CAC 40 de

nominal 30 euros multiplié par l’indice, alors que la quotité des options sera de l’euro. Les

modalités du basculement d’un contrat vers l’autre seront définies au cours du ler semestre

1997.

En ce qui concerne les contrats et les options de change, des contrats écu/dollar, écu/yen seront

ouverts dès connaissance des pays participant à l’UEM et convertis automatiquement en euro

dès le ler janvier 1999. Pour les contrats entre deux monnaies participant à l’UEM, les

modalités de leur liquidation seront définies au cours du 1 er semestre 1997.

Pour les contrats de taux,le MATIF lancera, dès que les pays participant à l’UEM seront

connus, un contrat euro 3 mois.

Les contrats PIBOR, ouverts avant le 31 décembre 1998, seront convertis en euro en assurant la

permanence de leurs caractéristiques. Les modalités de leur liquidation seront définies au cours

du ler semestre 1997. Un contrat euro 3 mois sera ouvert dès connaissance des pays participant

à l’UEM.

Le contrat notionnel est susceptible d’évoluer en devenant un contrat multi émetteurs. Dans ce

cas, le contrat Ecu pourrait être assimilé au contrat notionnel.

1.2.5. 		LES MARCHES DE CHANGE AU COMPTANT, A TERME, SWAP ET

OPTION

Dès le basculement du marché des changes à l’euro le 4 janvier 1999, il n’y aura plus qu’une

cotation au comptant et à terme de l’euro contre les devises externes à la zone.

La possibilité de répondre à la clientèle non professionnelle à des cotations contre

dénominations nationales, devra s’appuyer sur des outils de conversion automatique mis en

place à cet effet auprès des opérateurs. Il est indispensable d’informer la clientèle que seule la

cotation euro fait foi.

En ce qui concerne les stocks de swaps de change et les contrats de change à terme entre monnaies appartenant désormais à la zone euro, la règle générale est celle d’une conservation jusqu’à la date initiale d’échéance contractuelle, avec netting des flux à ce moment là. Les

parties pourront cependant convenir d’autres modalités de dénouement.

En ce qui concerne les options (OTC) portant sur deux monnaies participantes à l’Union

Monétaire, les établissements devront, comme au demeurant sur l’ensemble des compartiments

du marché des changes s’employer à informer par avance leur clientèle des implications du

passage à l’euro (impossibilité de mettre en place de nouvelles options entre monnaies

participantes).

A défaut d'un accord entre les parties pour procéder à une liquidation par anticipation, les

stocks d'options portant sur deux monnaies “ in ” seront conservés jusqu’à leur terme

contractuel.

1.2.6. 		MARCHE INTERBANCAIRE, MARCHE MONETAIRE

Les prêts et emprunts interbancaires, dans une monnaie participant à l’Union Monétaire seront

convertis à l'euro dès le 1er janvier 1999.

Les encours de BTF et BTAN en franc au 31 décembre 1998 seront convertis en euro à compter

du ler janvier 1999, les nouvelles émissions seront libellés exclusivement en euro.

La méthode de conversion des TCN sera la même que celle des obligations de l'Etat.

La conversion des encours de TCN autres que les titres d’Etat ne sera pas systématique et

interviendra au gré de l'émetteur. Sous réserve que leur durée de vie résiduelle au

ler janvier 1999 dépasse trois mois. Les TCN émis et détenus exclusivement entre

intermédiaires financiers seront convertis en euro dès le début de l'année 1999.

Ces conversions ne pourront se réaliser que sous la condition qu’un texte réglementaire dispose

que l'émetteur sera dispensé de réunir l’assemblée générale des porteurs avant de procéder à cet

échange.

1.2.7. 		LES INDICES DE TAUX MONETAIRES

A partir du début de l'année 1999, abandon de la référence TMP et PIBOR, y compris pour les

encours existants à ce montant-là, au profit d'un nouvel indice EURIMEAN au jour le jour et de

l'EURIBOR commun à l'ensemble de la zone euro, sur lequel seront référencés les nouveaux

contrats. Le 4 janvier 1999, seront donc diffusés à la fois le (dernier) TMP du 31/12/1998 et

l'EURIMEAN du 04/01/1999.

L’élaboration et la publication de cette nouvelle référence EURIMEAN et EURIBOR seront

assurées par la communauté des établissements de crédit de la zone, au travers de leurs

associations professionnelles.

1.2.8. LES DATES D'OUVERTURE DU MARCHE " EURO "

La création d'un marché financier unifié au niveau de la zone euro nécessite la mise en place

d'un calendrier harmonisé des dates d’ouverture du marché euro. Ne devraient être retenus

comme jours de fermeture du marché de l’euro (c’est-à-dire de fermeture du système TARGET)

qu'un nombre limité de dates, commmunes à l’ensemble des places financières de la zone.

Cette question, étroitement liée aux conditions de mise en oeuvre de la politique monétaire

unique, devra être abordée en liaison avec les autorités monétaires.

1.2.9. LES BASES DE CALCUL ET LES CONVENTIONS DE MARCHE

Il faudrait maintenir les pratiques de cotation des taux d’intérêts aujourd'hui en vigueur sur le

marché monétaire français et généraliser la méthode de calcul ACT/360.

L'expression des taux d'intérêt ne devra plus être en fraction, mais comporter des décimales,

avec une précision de trois chiffres après la virgule. Les références EURIMEAN et EURIBOR

seront publiées avec une précision de cinq décimales.

1.2.10. 		MARCHE OBLIGATAIRE

1.2.10.1 		les indices de taux obligataires

Les établissements de crédit doivent s'abstenir dès à présent de proposer des contrats financiers

indexés sur les indices qui ne seront pas maintenus après l’amortissement des titres qui s'y

rapportent (TMO/TME).

La méthodologie des indices CNO-TEC couvre l’ensemble de la courbe. La publication de

plusieurs de ces indices sera un atout pour la place. La création d'un indice européen est

prématurée. Il est préférable de créer des indices nationaux homogènes (REX, CNO-TEC, etc

...) susceptibles d'être agrégés, en fonction des besoins des investisseurs, en un seul indice

européen .

1.2.10.2 		la conversion de la dette de l'Etat

Les modalités du schéma de conversion de la dette OAT du 3l/12/l998 tel qu'il avait été retenu

par le CFONB sont maintenant précisées : conversion en titres de l’euro avec versement d'une

soulte d'un montant maximum de 0,99 euro par détenteur et par émission. Le souci

d'harmoniser les normes des marchés de taux dans la zone de l’Union Monétaire Européenne

amène aujourd'hui l'AFECEI à chercher un dénominateur commun avec les procédures à l'étude

dans les autres états membres. De plus, il reste à prendre en tout début d’année 1997, la

décision de passer ou non en comptabilisation en nominal.

1.2.10.3 		conversion de la dette des entreprises privées

Les émetteurs sur le marché français pourront, à leur gré, appliquer pour la conversion de leur dette la même méthode que celle définie pour les OAT ("redénomination").

·	Le coût économique de ces OST (opérations sur titres ) sera pris en charge par les émetteurs.

·	La neutralité fiscale de cet échange aura déjà été établie à l 'occasion de la conversion des

OAT.

·	En l'absence de volonté des émetteurs, les obligations libellées en franc seront traitées en

euro selon la technique du '“ nominal de marché ”, tant pour les OST (sur stocks et sur

flux) que pour les négociations (marché de gré à gré ou marché centralisé).

·	Ces conversions ne pourront se réaliser que sous la condition qu’un texte réglementaire

dispose que l'émetteur sera dispensé de réunir les représentants de la masse ou l'assemblée

générale des porteurs avant de procéder à cet échange.

1.2. 10.4 		Euro-émissions

Pour les émissions internationales représentées par des titres au porteur assortis de coupons

détachables, la méthode de conversion la plus appropriée est de convertir en utilisant la

technique du nominal de marché (Rappel Nominal de marché = Nominal/taux de conversion,

le résultat étant exprimé avec 5 décimales ).

1.2.10.5 		les pensions livrées

Le besoin de créer un contrat-cadre applicable a l'ensemble de la zone, y compris pour les

opérations avec la BCE est identifié. Il convient, pour accéder à une solution, que les

professionnels élaborent une synthèse des contrats AFTB et PSA/ISMA.

1.3. 	OPERATIONS SUR TITRES

Les opérations sur titres seront annoncées par les émetteurs en euro, ou en franc, ou en euro et

en franc.

Elles seront traitées en euro par les intermédiaires et par les entreprises de marchés, ce qui

implique que les paramètres techniques soient diffusés en euro.

Vingt-cinq catégories d'OST ont été recensées et font l'objet d'une analyse détaillée. Les

teneurs de comptes/conservateurs devront adapter leurs systèmes d'information afin de:

·	Permettre de stocker dans leurs référentiels le montant unitaire de l’OST exprimé en euro

avec cinq décimales,

·	Assurer les traitements en euro dans les chaînes OST et fiscalité,

·	Adapter le reporting à la clientèle, pour une partie de laquelle le montant net en euro sera

converti en franc.

Les OST à cheval sur le ler janvier 1999 seront traitées en franc jusqu’au 31 décembre 1998,

puis converties en euro avec cinq décimales et appliquées en euro.

Le passage à l'euro du nominal des actions des entreprises nécessitera vraisemblablement un

ajustement de leur capital social afin de laisser le nombre de titres inchangé.

1.4. 	REGLEMENT-LIVRAISON

L'objectif est la mise en place d'un système de Règlement/Livraison en euro fonctionnant dans

les mêmes conditions, techniques et fonctionnelles que le système de Règlement/Livraison en

franc tel qu'il fonctionnera au 31/12/1998.

La cotation en euro à partir du 1/1/1999 des valeurs mobilières, impose aux systèmes de Place

de gérer à partir de cette date, tous les règlements en euro.

Ainsi, dès le 4/1/1999, les négociations puis les ajustements et les appariements seront faits en

euro, les montants en franc ne seront donc plus gérés dans les systèmes de Place, y compris en

ce qui concerne les OST. De même les opérations de refinancement et les opérations de prise

en pension de la Banque de France seront effectuées en euro.

Le basculement à l'euro des systèmes de Règlement/Livraison s’effectuera dans le week-end du

1/1/1999. Cette opération se déroulera sur 3 jours. Un planning a été élaboré et sera détaillé

dans le courant du 1er semestre de cette année afin d’organiser l’enchaînement et la cohérence

des travaux des différents acteurs.

Le basculement dans les systèmes de Place concerne, d’une part, les opérations introduites

avant le l/l/1999 et non encore dénouées et, d’autre part, la conversion de la Dette publique

française.

Les schémas comptables et les traitements relatifs à l’identification de l'actionnariat ne seront

pas modifiés.

Lcs opérations transfrontières sur des valeurs relevant du droit français suivront les règles de la

Place de Paris.

Il faut noter enfin que les organismes de Place ne mettront pas de convertisseur en service dans

leurs systèmes de règlement-livraison à compter du basculement en euro.

1.5. 	OPCVM

Le basculement en euro interviendra le 4 janvier 1999 pour l’ensemble des OPCVM français

évalués en monnaie des pays “ in ”.

Toutes les opérations de souscriptions et de rachats seront traitées en euro, à charge pour le

teneur de compte d'effectuer les conversions nécessaires.

La valeur liquidative, calculée en euro dès le 4 janvier 1999, fera seule foi. Si une valeur

liquidative est aussi publiée en franc elle ne le sera qu’à titre indicatif.

Les avis d'exécution seront libellés en euro. Pendant la période transitoire, les montants

pourront être traduits en franc à titre d'information sur les avis d'exécution.

Les documents périodiques réglementaires (plaquette et rapport annuel) sont établis en euro.

La liberté de s'exprimer en franc sur les documents commerciaux, est laissée à l'appréciation

des réseaux et promoteurs.

Les données historiques permettant de calculer les performances devront être traitées pour

assurer la continuité des séries, ce qui suppose, pour les comparaisons des séries exprimées

dans plusieurs monnaies, que toutes les données soient transformées dans une même monnaie

puis converties en euro.

Un texte modificatif de l'article 6 du décret n° 89-624 devra permettre le passage a l'euro à une

date autre que la date de clôture de l'OPCVM.

Il est nécessaire de réaliser un toilettage des règles gouvernant les OPCVM, et qu'un texte

précise qu'à compter du ler janvier 1999, toutes les indications relatives au franc s'entendront

pour leur contre-valeur en euro sur la base du taux de conversion du 31 décembre 1998.

La COB et la Banque de France devront arrêter, en liaison avec l’AFG, les modifications

qu'entraînera le passage à l'euro sur les différentes statistiques à produire. Ces modifications

devront être limitées aux aménagements strictement nécessaires et définies le plus tôt possible

pour que l'ensemble des parties concernées puisse être prêt début 1999.

Les statistiques -dans leur forme actuelle- à établir pour le 31 décembre 1998 seront élaborées

en franc.

L'administration fiscale devra arrêter les règles permettant d'établir l’IFU à partir d'informations

en euro, fournies par les OPCVM. Il en est de même pour toutes les données fiscales établies en

euro dans les avis d'exécution.

La COB devra arrêter une nouvelle classification en concertation avec la place et, s'il y a lieu,

avec les homologues des pays “ in ” et préciser les modalités, allégées dans la mesure du

possible, des modifications à porter sur les notices d’informations.

1.6. 	LES PRODUITS D'EPARGNE

1.6.1. 		PEA

Bien que composé en tout ou partie de titres qui passeront en euro dès 1999, le PEA continuera

à être géré dans les deux monnaies jusqu’ en 2002.

Chaque établissement doit être libre des moyens techniques et commerciaux à mettre en place

pour sa gestion interne.

·	Acceptation des ordres de bourse clients exprimés en franc ou en euro, qui dans tous les cas

seront transmis dans la monnaie de marché (franc ou euro)

·	Stockage et historisation des données en franc, en euro ou sous les deux formes

·	Gestion du reporting client en franc, en euro ou avec une double information.

Par contre, il convient que les principaux secteurs de marché (autorités administratives et

fiscales, les établissements financiers par le biais des organisations professionnelles) aient fixé

avant cette date les normes de reférence :

·	les différents seuils réglementaires et fiscaux en bi- monnaie,

·	les règles applicables aux convertisseurs, notamment en matière de traitement des arrondis,

·	enfin les informations minimales à intégrer dans les documents d'information et de

transferts pour assurer la continuité de services à la clientèle.

1.6.2. 		LES PRODUITS ASSURANCE

Les entreprises pourront proposer à leur gré des contrats en euro à leur clientèle à compter

du 1er janvier 1999.

·	Comptabilité, fiscalité, états légaux devront pouvoir être librement établis en euro ou en

franc selon le souhait de chaque société d'assurance.

·	Les règles de conversion d'arrondi et la méthodologie à appliquer en la matière devront

s'imposer par voie légale a toutes les entreprises (banques, assurances, sociétés

industrielles . .) et seront opposables au fisc et aux clients.

·	Les organismes bancaires devront faire l'interface avec la clientèle au niveau des flux en

franc ou en euro et des conversions à pratiquer selon les spécifications que leur auront

communiquées les sociétés d'assurance pour la gestion de leurs comptes bancaires.

·	Concernant les contrats en unités de compte, la règle proposée est de séparer les supports

cotés en euro de ceux restant en franc et de convertir seulement au niveau du total de ces

deux catégories plutôt qu'au niveau de chaque support pris indépendamment. Il en sera de

même en ce qui concerne les frais d'arbitrage. Ces règles restent à valider au niveau de la

profession.

1.6.3. 		STOCK OPTIONS

·	Les entreprises pourront consentir à leur gré les contrats en euro à compter du

ler janvier l999.

·	Comptabilité et fiscalité devront pouvoir être librement établies en euro ou en franc selon le

souhait de chaque societé et/ou intermédiaire mandaté pour la gestion des plans d'options.

·	Les règles de conversion d'arrondi et la méthodologie applicable en la matière devront

s'imposer par voie réglementaire à toutes les entreprises et aux intermédiaires et seront

opposables aux tiers.

·	Les organismes bancaires devront faire l’interface avec les sociétés et les bénéficiaires du

niveau des flux en franc ou en euro et des conversions à pratiquer selon les spécifications

définies par les intermédiaires gérants des plans d’options.

·	Les préconisations proposées pour les Stock options devront faire l'objet d'accords entre les

instances représentatives des intermédiaires et des émetteurs et les autorités administratives

dans le courant de 1997 de façon à permettre leur mise en oeuvre en 1998 afin d'être prêt

pour la première étape du 1er janvier 1999.

1.6.4. 		SCI-SCPI

La diversité des situations, la nature émiettée de l’actionnariat des sociétés, l'hétérogénéité de

leur taille et de leurs moyens informatiques et financiers conduisent à souhaiter que la plus

grande liberté soit laissée au SCPI dans le choix du passage à l'euro pendant la phase

transitoire.

En effet, à la différence des actions de SICAV, les parts de SCPI ne sont pas des valeurs

mobilières cotées, obligatoirement traitées en euro.

Les sociétés de gestion devraient cependant, malgré leur choix de maintenir leur comptabilité

en franc, conserver la possibilité de créer de nouvelles SCPl en euro pour répondre à un

éventuel intérêt des épargnants.

1.7. 	LE BASCULEMENT ET SA PREPARATION

Les aménagements à apporter aux systèmes et aux organisations dédiés aux marchés de

capitaux durant la phase préparatoire, en vue du basculement en big bang durant le week-end

du l er janvier 1999 ont été identifiés.

Chaque établissement dispose dorénavant des éléments qui vont lui permettre de déteminer le

PERT de ses adaptations. On sait dès à présent que :

·	Les systèmes de Place et ceux des intermédiaires financiers devront être prêts dès juin 1998

afin de participer à des tests de basculement tout au long du second semestre 1998.

·	L'ensemble des acteurs des marchés de capitaux devra mobiliser leurs collaborateurs au

cours du week-end du 1er janvier 1999 afin de réaliser l'ensemble des conversions et

adaptations qui seront exécutées au cours de ces 3 jours. Chacun devra par conséquent faire

l'analyse des tâches spécifiques habituellement traitées en fin d'année afin d'en répartir, en

tant que de besoin, la charge sur les semaines suivantes et de donner la priorité aux

opérations de basculement à l'euro.

La transition des marchés de capitaux à l’euro doit s’opérer de manière ordonnée. C'est

pourquoi un comité de pilotage en assurera la supervision avec l’appui d'un comité de

coordination qui mettra prochainement en place un service d’information “ euro-info-marchés ” dont une plaquette de présentation figure dans le présent classeur.

AFECEI Passage à l’euro

SYSTEMES ET MOYENS DE PAIEMENT

2. SYSTEMES ET MOYENS

DE PAIEMENT

ET SERVICES ASSOCIES

ET CONVERSION

Président

Bernard LAFFINEUR

INTRODUCTION

Le groupe, constitué par l'AFECEI, renforcé de la participation de la Banque de France, pour

l'établissement de cahiers des charges au passage à la monnaie unique des systèmes et moyens

de paiement, établit une première version de son rapport qui rassemble les travaux des cinq

sous-groupes : Moyens de paiement domestiques, Cartes bancaires, Paiements internationaux,

Monnaie fiduciaire et Systèmes de compensation.

Ce rapport comporte en outre une contribution de la profession, transmise au Ministère de

l'économie et des finances sur la définition des processus de conversion qui seront à mettre en

oeuvre par le système bancaire mais aussi par l’ensemble des acteurs économiques concernés

pendant la période de transition.

Les travaux seront poursuivis au cours du ler semestre l997, notamment sur l'introduction de la

monnaie fiduciaire en euro à la fin de la période de transition, et sur les paiements

internationaux. En effet, pour ces derniers, les orientations contenues dans le rapport

constituent la contribution du système bancaire français à un groupe de travail international

constitué sous, 1'égide de SWIFT qui doit lui-même conclure ses travaux pour le mois de juin.

Ce premier ensemble de conclusions permet aux établissements de la place d'engager dès

maintenant, les investissements nécessaires à la préparation de l'entrée dans l'union monétaire

en 1999.

Il se place dans un cadre général de passage à l'euro caractérisé par deux temps forts:

·	en janvier 1999, passage à l'euro de l'ensemble des marchés de capitaux et des opérations

des professionnels, et mise à disposition des entreprises qui le souhaiteraient de moyens de

paiement en euro, particulièrement pour les opérations internationales ;

·	à la fin de la période de transition, c’est-à-dire fin 2001/début 2002, passage global à l'euro

du grand public (particuliers, commerces, petites entreprises à vocation domestique).

Ce cadre général repond :

·	aux choix exprimés par l’Admmistration, les organismes sociaux et, pour l'essentiel, le

commerce qui souhaite réduire au strict minimum la période d'utilisation de deux monnaies,

·	à la volonté des établissements de la place de doter la place financière de Paris de tous les

atouts nécessaires et de conforter un scénario général aussi économique que possible pour

tous.

L'usage de l'euro, sera possible pour les diverses opérations dans la période de transition mais

la profession bancaire ne l'encouragera pas auprès du grand public. En effet, il s'agit d'être

cohérent avec les motifs indiqués ci-dessus. Il s’agit aussi de prendre en compte le fait que le

grand public attendra sans doute l'apparition de la monnaie fiduciaire pour exprimer un réel

besoin de moyens de paiement en euro.

Dans leurs grandes lignes, les orientations retenues sont les suivantes:

Début l999

Les systèmes de paiement de gros montants (Systèmes Net protégé, Transfert Banque de

France) traiteront les transactions (virements) financières en euro. Les divers intervenants sur

ces marchés pourront exécuter leurs opérations en euro.

Pour le règlement des opérations commerciales, notamment internationales, les entreprises

disposeront de l'ensemble des moyens de paiement (virements, lettres de change, chèques... ) en euro. S'agissant des paiements avec les pays hors zone euro, l'usage des monnaies nationales est à proscrire rapidement. Il est fortement recommandé que les paiements avec les pays de la zone euro soient eux aussi exprimés en euro très rapidement.

Période de transition

En ce qui concerne les moyens de paiement à destination ou émis par le grand public, la

profession ne prévoit leur mise en oeuvre généralisée qu’à la fin de la période de transition. En

conséquence, dans un premier temps, les échanges au travers du Système Interbancaire de

Telécompensation seront effectués exclusivement en francs 1.

Les opérations libellées en euro par les clients seront transmises au SIT en francs après

conversion par la banque du remettant. Une information sur l’expression monétaire d'origine de

l'opération sera véhiculée dans les enregistrements. L'indicateur mentionné pourra prendre 3

valeurs : “ franc ”, “ euro ” ou “ ne sait pas ”, cette dernière valeur s’appliquant dans un premier temps au cas où l'établissement de crédit ne serait pas à même de renseigner cet indicateur de manière totalement sûre.

Ultérieurement, lorsque le volume des opérations en euro le justifiera et suite à une décision de

place, les échanges dans le SIT se feront en euro.

Le recouvrement des chèques en euro sera effectué auprès des établissements émetteurs en un

point d'échange dans des conditions techniques et financières qui seront définies d'ici le 30 juin

1997.

Ces règles, fixées aujourd'hui pour permettre aux établissements financiers d'engager les

travaux de mise en oeuvre qui leur incombent sont susceptibles d'être revues fin 1999, au vu

des évolutions constatées.

Fin de la période de transition

·	l'euro remplace le franc pour l'ensemble des moyens de paiement ;

·	la monnaie scripturale et la monnaie fiduciaire en franc sont supprimées.

Un groupe de travail interbancaire, en cours de constitution, aura la charge de préciser, dans le

détail, le passage à l'euro concomitant, des moyens de paiement  scripturaux et de la monnaie

fiduciaire.

2.1 	LES MOYENS DE PAIEMENT

2.1.1.		LE CHEQUE

2.1.1.1		PERIMETRE DE L'ETUDE

L'étude des conséquences au passage à l’euro porte sur des chèques visés par le décret-loi du

30 octobre 1935, libellés en franc ou en euro, tirés en France, et dont le traitement implique une

relation entre 2 banques :

·	Les chèques bancaires émis aux normes au CFONB, et les chèques postaux, ainsi que leur

substitut (fiche de remplacement, reproduction mécanique, lettre de garantie) : chéquiers

délivrés à la clientèle, lettres-chèques d’entreprises, chèques de banque, chèques emploi-

service, etc.

·	Les chèques non normalisés CFONB, mais échangés dans les chambres de compensation :

chèques sur formules étrangères (“ tirages loro ”), chèques sur formule libre eurochèques

domestiques, etc.

Elle s’est intéressée également aux produits qui ne correspondent pas à la définition légale du

chèque mais qui utilisent les chambres de compensation pour leurs échanges et règlements entre

banques (tels que les chèques de voyage).

Elle a exclu de son périmètre de réflexion :

·	Les chèques tirés sur l'étranger, les chèques spéciaux de retrait au guichet, et tous les

instruments non visés par la légisiation relative au chèque (chèques vacances, chèques

déjeuner, etc )

·	Les chèques tirés en France, libellés dans une monnaie différente du franc et de l'euro, même si cette monnaie est une monnaie “ in ”, et qui resteront traités soit par le “ club d'échange chèques en devise ”, soit en direct par chaque établissement (Ils nécessitent une analyse complémentaire par ailleurs).

2.1.1.2 		PRINCIPES DIRECTEURS DU SCENARIO ETUDIE ET

PRINCIPALES DECISIONS

·	Le passage des chèques à l'euro reposera sur les mêmes techniques et les mêmes matériels que ceux actuellement mis en oeuvre par les banques pour leur traitement de la filière chèque, mais avec des conséquences en termes d'organisation et de système d'information.

·	L'expression monétaire dans laquelle est libellé un chèque n’est ni dépendante ni contraignante vis-à-vis de celle dans laquelle fonctionnent les comptes benéficiaires et tireurs, ni vis-à-vis des modalités particulières, en terme de monnaie, des relations banques-clients.

·	Dès le ler janvier 1999 les règlements interbancaires à la Banque de France des positions de compensation seront en euro quelle que soit l’expression monétaire des chèques échangés en compensation.

·	Le recouvrement des chèques en euro sera effectué auprès des établissements émetteurs en un point d’échange dans des conditions techniques et financières qui seront définies d’ici le 30 juin 1997.

·	Ultérieurement, lorsque le volume de chèques en euro le justifiera et suite à une décision de place, les échanges seront étendus à l’ensemble des chambres de compensation.

·	Les établissements qui souhaiteront donner la possibilité à leurs clients ayant des besoins spécifiques d'émettre des chèques en euro, devront leur fournir des vignettes spécifiques dont la norme est définie par le CFONB.

·	Cette formule suivra la norme des chèques scannérisables avec le montant en position médiane et comprendra un pictogramme, commun à la profession, pour identifier visuellement les paiements en euro et un indicateur prémarqué dans la ligne CMC7, pour distinguer lors des traitements, les formules en euro de celles en franc.

·	Les chèques seront présentés postmarqués pour leur montant dans la monnaie pour laquelle la formule a été créée par la banque tirée.

·	La "mutation", c'est-à-dire l'opération qui consisterait pour l’émetteur à changer, en euro ou en franc, l'unité monétaire pré imprimée d'une formule de chèque est proscrite.

·	Tout chèque émis en euro avant le ler janvier 1999 sera invalide et rejeté par la banque du remettant.

2.1.1.3 		INFORMATION ET COMMUNICATION NECESSAIRES

Des besoins d'information et de communication sont identifiés à plusieurs niveaux :

·	L'information de tous les acteurs bancaires sur les règles retenues par la profession. Elle pourra se faire par le canal des organisations déjà en place (AFECEI, CFONB).

·	L'information et la formation du personnel bancaire par chaque établissement.

·	L'information des constructeurs de matériels et des prestataires de services de façon à ce qu'ils se mettent en position de faire évoluer leurs produits et services. Parallèlement aux relations directes des banques avec leurs fournisseurs, il pourra être nécessaire que les instances de la place en charge de ces questions techniques informent directement les principaux fournisseurs en utilisant éventuellement le relais de leurs organisations professionnelles.

L'information du public est elle-même à considérer sous plusieurs angles :

·	L'information institutionnelle  que les pouvoirs publics, en association avec la profession bancaire, se devront de délivrer sur les modalités de passage du moyen de paiement à l'euro.

·	L'information générale que la profession bancaire souhaitera donner à la clientèle des particuliers (par exemple sur le bon usage des vignettes en franc et en euro), ou à la clientèle des entreprises (par exemple recommandations sur le déroulement de l’acte de paiement).

·	L'information particulière que les banques assureront directement à leur clientèle.

2.1.1.4 		FICHIER CENTRAL DES CHEQUES

La Banque de France et les établissements tirés décident du maintien de la gestion du FCC en

franc pendant la période transitoire, la bascule en euro devant intervenir à l'horizon 2002, dans le cadre d'évolutions législatives et réglementaires nécessaires, et selon des modalités qui

nécessiteront une réflexion complémentaire avec les établissements.

Dès lors, la déclaration des incidents de paiement ayant lieu en franc, les banques procéderont

préalablement à la conversion du montant du chèque émis en euro.

2.1.1.5 		PAIEMENT DES CHEQUES INFERIEURS A 100 FRF

Selon les juristes, l'article 73.1. du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au montant du chèque

s’applique aujourd'hui aux chèques en devises, et serait applicable aux chèques émis en euro.

Il y aura sans doute lieu de demander à la Chancellerie et à la Direction du Trésor de fixer, pour

la période transitoire, un montant en euro arrondi.

2.1.2. 		VIREMENTS

Tout ordre émis en euro antérieurement au 1er janvier 1999 sera invalide et rejeté par la banque

de l'émetteur.

Durant la période transitoire, la profession n’imposera aucune contrainte sur l’expression

monétaire utilisée.

La monnaie de l'ordre restera indépendante de l’unité de fonctionnement des comptes : les débits

et crédits correspondants seront imputés à l’émetteur et au bénéficiaire dans l’unité retenue par la

convention signée avec leurs banques.

L'unité monétaire devra être explicite. Aucun donneur d’ordre ne devra faire figurer deux

montants, pratique risquant de créer des ambiguïtés, face auxquelles les banques seraient fondées à rejeter.

Les virements échangés via le SIT comporteront l’indice SIT selon les normes édictées par le

groupe Norme SIT.

Les virements émis sous forme de fichier informatique devront respecter la norme fixée par le

groupe ETEBAC.

A ce jour, le seuil retenu par la profession pour les virements de type VSOT est de 5 millions de

francs. Un seuil en euro sera fixé lorsque le SIT basculera dans cette unité monétaire.

Les banques devront veiller à ce que le changement d’unité monétaire sur le compte n'entraîne

pas de rupture dans l’exécution périodique des ordres de virement permanents, et s'assurer que le montant a subi la conversion appropriée.

Les virements échangés via la CRI et les virements de gros montants (VGM), devront être

compensés en euro dès le l er janvier 1999.

2.1.3. 		EFFETS DE COMMERCE

Les effets de commerce libellés en euro émis avant la création de cette monnaie sont sans valeur

quelle que soit la date d’échéance.

Il est souhaitable que l’effet de commerce  soit valorisé dans la même monnaie que la facture,

mais ce dernier point échappe quelque peu à la sphère d’influence de la communauté bancaire.

Une demande de modification de la norme AFNOR sur les effets de commerce est nécessaire. Il

n’a pas été retenu de créer des supports différenciés pour les effets libellés en franc et ceux

libellés en euro.

L’acceptation de la lettre de change, la souscription du billet ou encore l’aval, sera faite dans la

monnaie de rédaction de l’effet.

Les banques seront fondées à refuser les effets dont la monnaie n’est pas précisée.

Les fichiers de remises devront être séparés par monnaie, ce qui permettra aux clients comme aux banques, de s’accorder sur les montants totaux remis. Les écritures passées au compte du client remettant se feront dans la monnaie d’expression du compte.

Pour ce qui concerne les relevés d'effets à payer, ainsi que les différents avis qui peuvent être

émis les concernant, la restitution des informations se fera en principe dans la monnaie

d'expression du compte - avec indication de la monnaie d'origine de l’ordre (ce dernier point est

laissé à la discrétion des établissements) . Pour ce qui concerne la restitution d’informations, des accords spécifiques concernant l’offre de la banque peuvent être conclus entre cette dernière et ses clients.

Les restitutions télématiques s’aligneront sur les règles édictées par le groupe ETEBAC fichiers.

Les clients ne pourront pas rejeter le paiement d’un effet en invoquant un motif “ confusion de

monnaie ”, tant pour ce qui concerne la monnaie d’origine de l’ordre de recouvrement, que pour la monnaie de restitution dans les relations banque client tiré.

2.1.4 		PRELEVEMENTS

2.1.4.1 		HOMOGENEITE DE L'EXPRESSION MONETAIRE

L'expression monétaire de l'avis de prélèvement émis et de la facture doivent être identiques, car

c'est la seule condition de leur rapprochement en cas de réclamation du client, dans l'éventualité

où celui-ci constaterait une différence qu il souhaiterait se voir expliquer.

En cas de double affichage sur la facture, la monnaie de règlement doit être clairement indiquée.

L'émetteur devra présenter des fichiers de remise distincts par monnaie, conformément aux

préconisations du groupe ETEBAC.

2.1.4.2		INFORMATION PREALABLE DU DEBITEUR

Le créancier est tenu d’informer le débiteur préalablement à l’émission de prélèvements, soit au

coup par coup, soit globalement dans le cadre d’un échéancier.

Lors de la conversion en euro d’un échéancier, il paraît nécessaire d’informer le client du nouveau montant.

2.1.4.3		IMPACT SUR LA GESTION DES AUTORISATIONS DETENUES

A partir du l er janvier 1999, la gestion des autorisations de prélèvement détenues par les banques domiciliataires pourra entraîner trois types de comportement de la part des établissements bancaires ou de leurs clients :

1)	Les comptes des particuliers basculent en euro sans qu’il y ait changement de coordonnées bancaires. Le passage des comptes à l’euro reste alors sans conséquence sur les autorisations de prélèvement détenues par les banques domiciliataires.

2)	Les banques prennent l'initiative de créer de nouveaux comptes libellés en euro, qui sont assortis de nouvelles coordonnées bancaires. Les autorisations détenues par les banques domiciliataires se reportent sur ces nouveaux comptes. Cependant, le suivi des opérations sur ces comptes pourra nécessiter une correction de domiciliation.

3)	De sa propre initiative, le client demande la création d’un compte en euro. S’il souhaite faire imputer des prélèvements sur ce nouveau compte, il doit fournir à la banque domiciliataire les éléments nécessaires à la réactualisation des autorisations de prélèvement.

D’une manière générale, les autorisations de prélèvement ne comportent pas d'indication de

montant ou de monnaie. Le passage à l'euro ne devrait donc pas remettre en question leur validité.

De fait, les règles qui régissent actuellement les autorisations de prélèvement permettraient de

gérer toutes les situations impliquées par le passage à l’euro.

Tout avis de prélèvement émis en euro avant le 1er janvier  1999 sera invalide et rejeté par la

banque de l’émetteur.

2.1.4.4 		CAS DES IMPAYES

Les règles définies par le groupe Normes s’appliqueront également aux avis de prélèvements

impayés, qui ne présentent pas de spécificités.

Les réclamations des débiteurs, avant ou après l’imputation des prélèvements sur leurs comptes,

ne justifient pas de dispositions particulières de niveau interbancaire, il est convenu que chaque

banque réglera de façon privative tous litiges éventuels.

Aucun besoin particulier n’a été identifié pour créer un motif de rejet : “ contestation monnaie ”.

2.1.5	TIP

2.1.5.1		HOMOGENEITE DE L'EXPRESSION MONETAIRE DU TIP ET DE

LA FACTURE

L'expression monétaire du TIP et de la facture doivent être identiques, car c’est la seule condition de leur rapprochement en cas de réclamation de la part du client dans l'éventualité où celui-ci constaterait une différence qu’il souhaiterait se voir expliquer.

En cas de double affichage sur la facture, la monnaie de règlement doit être clairement indiquée

De même, l'expression monétaire des fichiers TIP, transmis le cas échéant par un créancier à un

façonnier, doit être identique aux formules papier.

2.1.5.2		IDENTIFICATION DE L'EXPRESSION MONETAIRE DU TIP

L'expression monétaire du TIP doit pouvoir être reconnue sans ambiguïté par les débiteurs à

réception de la facture, et par les façonniers lors du traitement. Il comportera de ce fait des signes d'identification.

·	Un pictogramme euro défini par les instances européennes,

·	Une mention “ Montant en franc ” ou “ Montant en euro ”,

·	Un indice monnaie placé dans la ligne optique permettant la reconnaissance automatique des TIP par expression monétaire.

2.1.5.3 		CAS DES TIP REGLES EN ESPECES

Ils représentent jusqu à 10% des TIP pour certains établissements (Sociétés d'HLM par exemple), et il semble difficile d’interdire le règlement en espèces de TIP libellés en euro durant la période transitoire, même s’il est manifeste que l’absence de monnaie fiduciaire euro empêchera le dénouement normal des opérations.

Lors du basculement en euro des moyens de paiement grand public, les TlP libellés en euro

pourront être payés en franc aux guichets de La Poste selon des modalités qui restent à définir.

2.1.5.4		CAS DES TIP SANS MONTANT PREMARQUE

Les vignettes de TIP sans montant prémarqué sont émises dans une monnaie précise. Les

mutations sont interdites.

2.1.5.5 		CAS DES TIP A ECHEANCE

Les TIP libellés en euro avant le 1/1/1999 sont nuls et les banques ne les accepteront pas, quelle

que soit la date à laquelle ils arrivent à échéance.

Les TIP émis en franc et venant à échéance après l’extinction de cette monnaie conservent leur

valeur et seront réglés en euro (principe de continuité).

2.1.5.6		CAS DES TIP "PAYES PAR CHEQUE"

Ces cas représentent entre 30 et 40 % des formules TIP émises, qui, dans cette modalité, ne sont plus un moyen de paiement mais concrétisent un talon de règlement.

Les traitements techniques peuvent devenir difficiles si la monnaie du TIP est différente de celle

du chéquier.

Un TIP émis en euro peut entraîner la mutation des formules de chèques en franc. De même les

chéquiers distribués en euro risquent d'être mutés si les TIP sont libellés en franc.

On ne peut que recommander une cohérence d’ensemble entre la rédaction des factures et des TIP en euro d'une part, et la distribution de carnets de chèques en euro par les banques d’autre part.

2.1.6. 			TELEPAIEMENT

D'ici le l er janvier 1999, les banques et les établissements de crédit doivent procéder à des

modifications des textes et circulaires relatifs aux procédures de Télévirement référencé et de

Télérèglement (via le CFONB - groupe Télépaiement, groupe ETEBAC), et des applicatifs

informatiques (TVR et Télérèglement) afin notamment de pouvoir offrir :

·	Le règlement des factures dans la monnaie exprimée sur la facture émise par le créancier (pied de facture papier = pied de facture informatique, et indépendance de la monnaie de règlement et de la monnaie du compte débité),

·	La présentation systématique et sans ambiguïté de la monnaie de l’ordre du client (quel que soit le média utilisé),

·	La gestion d’un indicateur de l’unité monétaire dans le fichier service local créancier géré au SITP et/ou dans la base des factures (à définir au sein du groupe Télépaiement) pour les procédures TVR,

·	Le transport de l’indicateur de l’unité monétaire dans le contexte de reroutage avec les serveurs créanciers (zone à définir dans un message protocolaire).

En marge de ces modifications, les autres acteurs du Télépaiement : les créanciers, SSII et

façonniers gestionnaires de serveurs de télérèglement sous la responsabilité des Centres Bancaires devront suivre certaines contraintes:

·	Des préconisations en matière d’ergonomie (affichagesystématique de la monnaie pour TVR-C, Télérèglement voies A et B),

·	Des obligations techniques (gestion d'un indicateur de l’unité monétaire /une monnaie pour un service local créancier, véhiculé dans les messages échangés avec les serveurs de banque à domicile) .

2.2	LA MONETIQUE CB

2.2.1 		CONSEQUENCES DU PASSAGE POUR LES CARTES

Le passage à l'euro n'impose pas la distribution de nouvelles cartes “ CB ”, car le code monnaie présent dans le microcircuit n'est utilisé que pour des fonctions de contrôle de risque,

indépendantes de la monnaie de transaction. Les banques éviteront ainsi l’échange massif d'un

parc qui compte aujourd'hui 27 millions d’unités.

La gestion du code monnaie sera effectuée par le logiciel du terminal de paiement (qui devra être

modifié), et ce, pendant toute la période de migration à l'euro, tant que les cartes "CB" comporteront le code “ franc ”.

Lorsque tous les terminaux fonctionneront en euro (à l’issue de la période intermédiaire, au plus

tard en janvier 2002 ou éventuellement en juillet 2002 selon l’interprétation des textes de

DUBLIN), le remplacement du code “ franc ” par le code “ euro ” dans le microcircuit pourra

être effectué au fur et à mesure de la réémission naturelle des cartes CB.

2.2.2. 		CONSEQUENCES POUR LES TERMINAUX DE PAIEMENT

Le passage à l'euro entraînera une modification des équipements d'acceptation, ne serait-ce que

pour remplacer le franc par l'euro sur les tickets délivrés. L'adaptation du parc (qui comptait plus de 500 000 unités en 1996) sera un processus complexe, dont le délai a été estimé à 3-4 ans.

L'option d'un big bang général est exclue. Il n’y aura donc coexistence, pendant une période de

quelques mois, de terminaux fonctionnant en franc et de terminaux fonctionnant en euro.

Dans l'état actuel des travaux, le processus de migration s’organise suivant un certain nombre

d'étapes :

Dans un premier temps, un scénario intégrant l’euro a été défini de manière à pouvoir arrêter et publier les spécifications fonctionnelles et techniques des terminaux (Manuel de Paiement Electronique - MPE - version 5.0, Manuel Paiement sur Automate). Ces spécifications seront disponibles à partir d'avril 1997. Elles permettront aux fabricants de proposer une offre d'équipements agréés dès la fin de l'année 1997.

La migration du parc de terminaux s’étalera sur toute la période intermédiaire.

A partir de janvier 1999, les banques “ CB ” qui le souhaitent pourront répondre à une demande de commerçants désirant avoir la possibilité de réaliser des transactions-carte en euro.

A une date proche de 2002 (introduction des pièces et billets en euro), les acquéreurs "CB"

procéderont au basculement massif des terminaux vers l’euro.

Juillet 2002 (date au plus tard) marquera la fin de cette période de bascule et le début de

l'obligation de ne traiter que l'euro.

2.2.2.1 		DEFINITION DES SPECIFICATIONS DES TERMINAUX

Le principe géneral retenu est de fournir les spécifications logicielles qui permettront aux

terminaux mis à niveau :

·	De continuer à fonctionner en francs jusqu’à la date de “ basculement ” (début 2002),

·	De fonctionner en euro après ce basculement.

En complément de ce principe général, un certain nombre de règles ont été ajoutées, qui

définissent certaines options et certaines obligations :

Règle 1 	Pendant la période intermédiaire, les commerçants qui le souhaitent pourront (en accord avec leur acquéreur) utiliser des terminaux opérant soit uniquement en euro, soit en mode mixte euro/franc.

Règle 2 	Pour les terminaux fonctionnant en euro ou en mode mixte:

·	La saisie et l'affichage se feront obligatoirement dans la seule monnaie de la transaction,

·	Le code de la monnaie sera affiché à l’écran,

·	Le ticket comportera le montant et la monnaie de la transaction et, à titre informatif, la contre-valeur sans l'autre monnaie.

Règle 3 	La remontée vers l'acquéreur du montant saisi et du code monnaie sera obligatoire en télécollecte et autorisation :

·	Pendant la période intermédiaire pour les terminaux pouvant opérer en euro (mode euro seul ou mode mixte euro/franc),

·	A l’issue de celle-ci pour tous les terminaux.

Règle 4 	A la date de disparition du franc, les terminaux ne fonctionnent qu’en euro. Le code monnaie figure obligatoirement dans la remontée des enregistrements.

Règle 5	 L'édition du ticket avec l'indication de la contre-valeur sera optionnelle :

·	Pendant la période intermédiaire, pour les terminaux fonctionnant uniquement en franc,

·	Ensuite, jusqu'à une date à fixer, pour tous les terminaux.

Règle 6 	Tout terminal traitant l'euro (ou la double impression sur le ticket) devra être équipé d'un module de conversion normalisé et agréé par le Groupement. Ce module de conversion s'impose pour la gestion de la double impression du ticket ainsi que pour d’autres fonctions telles que le contrôle de flux, la gestion des seuils, etc.

Les spécifications fonctionnelles détaillées des terminaux seront fournies en avril 1997 afin de se garder un maximum de souplesse dans les processus de migration.

Il est à signaler que ces spécifications sont fondées sur l’utilisation de protocoles nouveaux. Cette dernière évolution répond à de nombreux besoins techniques et opérationnels qui dépassent largement le cadre de l’euro.

2.2.2.2 		LE PAIEMENT MANUEL

Pour éviter toute erreur dans les transactions et dans les demandes d'autorisation (qui transitent

par des centres d'appels manuels), il est envisagé de ne pas encourager les transactions en euro

dans le cadre d'un paiement manuel, et ce jusqu’à l’introduction des pièces et billets en euro. Une réflexion complémentaire devra être menée sur les règles et actions à prévoir.

2.2.2.3		ADAPTATION DES DAB/GAB

Il est de la responsabilité des banques gestionnaires d’adapter ces équipements (au nombre de

24 000 en 1996) dans un laps de temps le plus court possible.

Au niveau interbancaire, des adaptations du Manuel de Retrait  sur Automate (MRA) ou des

recommandations pratiques seront à envisager pour la période de transition.

La Banque de France souhaitera connaître les besoins des banques, afin de quantifier la

volumétrie des coupures à fabriquer. Bien que ceci reste à confirmer, les banques CB

envisageraient de délivrer des billets de 2O et de 50 euros.

2.2.2.4 		SYSTEME DE COMPENSATION (OPERATIONS DOMESTIQUES)

Les mesures adoptées pour le SIT ont été adaptées à la spécificité de la monétique. En effet, la

multiplicité des acteurs de la chaîne monétique et la diversité des historiques induisent

d’importants besoins de réconciliation, peu compatibles avec une gestion approximative des

montants.

Le Conseil de Direction a donc décidé que pour les opérations initiales, l’indicateur de la monnaie d'origine (et de l'écart éventuel de conversion après le basculement du SIT à l'euro) sera systématiquement servi.

2.2.2.5.		SYSTEME D'AUTORISATION

La demande d'autorisation (et sa réponse) devra comporter la monnaie et le montant de la

transaction.

Les modalités de migration de la gestion des autorisations en euro seront publiées en septembre

1997, en vue de la mise en service d’une version opérationnelle en juin 1999.

2.2.2.6 		OPERATIONS INTERNATIONALES

Les systèmes techniques existants sont multi-devises, mais le passage à l’euro ne pourra pas être assimilé à une opération de même nature que l’introduction d’une nouvelle devise. Un certain nombre de règles, de modalités d'accompagnement, de précautions ou de recommandations devront être précisées

Dès 1999, des opérations seront initiées soit dans la monnaie d'origine du pays concerné (DEM

en Allemagne, BEF en Belgique, etc) soit en euro et ceci dans les deux sens (porteurs français à

l'étranger et porteurs étrangers en France). Dès lors, des précisions doivent être obtenues quant

aux obligations des acquéreurs et des émetteurs :

·	Quelles données seront obligatoires ou facultatives pour les demandes d'autorisation?

·	Quelle sera la monnaie d'échange en compensation (franc, euro ou les deux ?),

·	Quelles seront les règles applicables (cohérence entre monnaie d'autorisation et monnaie d'échange, identité des montants en autorisation et compensation, informations à fournir au niveau des rejets, etc ) ?

·	Quelles dispositions faudra-t-il prendre pour assurer une bonne information de la clientèle et éviter les litiges ou contestations (en particulier lorsque certains terminaux pourront éditer des tickets sur lesquels figurera le montant de la transaction effectuée en franc et la contre-valeur en euro, il est indispensable que pour un porteur étranger ayant son compte en euro, le montant qui lui est débité sur son compte corresponde à ce qui figure sur le ticket).

2.2.2.7 		LES RETRAITS INTERNATIONAUX

Dès le début de l'introduction de la monnaie fiduciaire en euro, on peut penser que les porteurs

étrangers (en particulier ceux de la zone “ OUT ”) ne voudront pas s’encombrer de billets voués à être rapidement démonétisés . Un effort d'affichage devra donc être entrepris pour signaler clairement les appareils délivrant des euros.

2.2.2.8		LES RETRAITS GUICHET (CASH ADVANCE)

Ces opérations devraient à priori se faire exclusivement en monnaie du pays (FRF pour la

France) jusqu'à fin 2001, et exclusivement en euro après, selon les disponibilités de cette monnaie pendant la période de recouvrement.

Les systèmes internationaux devront préciser dans quelle monnaie seront libellées les opérations.

2.2.2.9		ADAPTATION DES SYSTEMES ACQUEREURS

Il appartiendra à chaque banque de déterminer le contenu des évolutions fonctionnelles de la

partie “ gestion commerçants ” (extraits de compte, facturation, états de gestion divers, etc )

Des mises à niveau techniques seront nécessaires en liaison avec l’introduction, sur les TPE, de

logiciels répondant aux spécifications du Manuel de Paiement Electronique (MPE) Version 5.0,

en raison de l'utilisation de nouveaux protocoles (CB2A,...).

Les mises à niveau concerneront également les interfaces avec les autres modes d'acceptation

(télépaiement sécurisé, paiement manuel, Vente à distance, etc...).

2.2.2.10 		SYSTEMES EMETTEURS

Comme pour les systèmes acquéreurs, leurs adaptations sont du ressort des banques.

En ce qui concerne la gestion des autorisations, deux évolutions sont à prévoir :

·	D'une part, la possibilité de traiter - dès 1999 - des demandes d'autorisation en euro,

• D'autre part, à terme, un changement dans la gestion des plafonds "porteurs". Jusqu'à mi-

2002, il n'y a pas d'inconvénient à gérer les plafonds en franc (en convertissant - au besoin -

les transactions en euro). Mais, avec l'apparition des billets en euro, les banques devront

rapidement exprimer les plafonds de retrait en euro - même si pour les plafonds "paiement"

elles peuvent attendre que tous les TPE aient été mis à niveau.

2.2.2.11.		LE SICB ET LES APPLICATIONS COMMUNAUTAIRES

Ces applicatifs gérés par le Groupement des Cartes Bancaires sont alimentés par des mouvements transmis par tous les membres et couvrent quatre domaines:

·	La gestion de la fraude (base de données),

·	Le calcul des commissions interbancaires (CIP, CIR,...),

·	Les statistiques communautaires,

·	La facturation des prestations du Groupement des Cartes Bancaires.

Il apparaît préférable de les laisser fonctionner en franc durant la période transitoire. Il

appartiendra aux banques de convertir les montants exprimés en euro, et, après la bascule, les

montants libellés en franc.

2.2.2.12.		LA GESTION DES MONTANTS SEUILS

Les seuils peuvent être soit propres à chaque banque (par exemple : le montant des retraits que

les porteurs peuvent effectuer sur ses DAB), soit interbancaires (les seuils d’appel commerçant).

Après le basculement, ces montants devront être exprimés en montant euro rond, selon des règles communes restant à arrêter pour les seuils interbancaires.

2.3. 	IMPACTS SUR LES SYSTEMES D'ECHANGE

2.3.1. 		LA CENTRALE DES REGLEMENTS INTERBANCAIRES (CRI)

Ce circuit d'échange, en cours de mise en place, traitera les virements relatifs aux opérations de

gros montants, principalement de nature interbancaire et financière (par opposition aux

opérations de virement de masse qui, elles, empruntent en principe le SIT). Les virements d'ordre de clientèle supérieurs à 5 MF ont toutefois vocation à emprunter ce circuit.

Les systèmes d'échange dits “ exogènes ” tels que le SlT, les Chambres de Compensation, les

CREIC, Relit, RGV, se règleront en fin de journée par déversement de leurs soldes de

compensation dans TBF, via la CRI. En franc, avant 1999, en euro ensuite.

2.3.1.1 		SCENARIO DE BASCULEMENT DE LA CRI A L'EURO

2.3.1.1.1 		"Vidage" des tuyaux de la CRI

·	A la différence des journées normales, le 31/12/98 après la fermeture CRI correspondant au dernier arrêté comptable définitif, les établissements ne pourraient plus saisir de VGM en franc (valeur 4/1/99) et ne pourraient stocker des VGM en euro qu’à partir du 4/l/99 à OhOO (horodatage réseau). Entre ces deux dates, le réseau SWIFT/CRI serait fermé.

·	Les ordres de restitution doivent faire l’objet d’études complémentaires.

2.3.1.1.2. 		Préparation des banques à la bascule du 4/1/99

·	Les plate-formes participant ont déjà intégré les convertisseurs nécessaires,

·	Un réseau de référence CRI/SWIFT sera nécessaire au 2ème trimestre 1998 pour permettre aux établissements d'effectuer des tests de conversion,

·	Si un établissement n'était pas prêt, il pourrait passer en back up, voire en saisie manuelle (si les volumes le permettent) ou en hébergement sur une autre plate-forme (accords bilatéraux).

2.3.1.1.3.	Modalités de gestion des garanties SNP le 31/12/98 et le 4/01/99

Le stock de garanties titres ou espèces qui est libellé en FRF est pris en compte par la CRI pour

sa valeur en euro, la conversion des limites est faite automatiquement.

2.3.1.2.		MODALITES DE RESTITUTION DES INFORMATIONS D'ORIGINE

Si l'ordre initial n'est pas en euro, l'émetteur doit obligatoirement véhiculer l'information du

montant et de la devise d'origine à l'emplacement prévu à cet effet, sous réserve de la qualité de

l’information reçue. L'information donnée par le premier établissement de crédit de la chaîne (le

banquier du donneur d'ordre) doit être véhiculée jusqu’ au dernier établissement de crédit de la

chaîne (le banquier du benéficiaire).

2.3.2.			PASSAGE A L'EURO DES SYSTEMES DE PAIEMENT DE GROS

MONTANTS

·	A compter du 1er janvier 1999, les échanges effectués avec la CRI seront en euro exclusivement (les échanges en franc seront rejetés). Les virements CRI à destination de SNP ou TBF seront libellés en euro. La tenue des positions SNP et celle des CCR de TBF à la Banque de France seront en euro.

·	La sécurisation des échanges au sein de la CRI interdit l’intégration d’un processus de conversion à la plate forme. Les établissements et les systèmes exogènes qui traiteront encore des opérations en franc devront les convertir avant d'émettre vers la CRI.

2.3.3.			CHAMBRES DE COMPENSATION ET CREIC

Lorsque le volume des opérations en euro le justifiera, et suite à une décision de Place, un double circuit de compensation des chèques franc et euro sera institué.

Compte-tenu de leur caractère conventionnel, les CREIC accepteront de leur coté ces mêmes

échanges selon un calendrier et des modalités de basculement qui seront définis entre la Banque

de France gestionnaire et les établissements participants.

2.3.4.			LE SIT

Le SIT fonctionnera en franc, c’est-à-dire recevra et restituera les opérations en franc, jusqu`à la

date à partir de laquelle le nombre d’opérations en euro en entrée du monde bancaire justifiera

que les instances interbancaires prennent la décision de basculer le SIT en euro.

Les opérations reçues des clients, à l’entrée du monde bancaire sont réputées avoir été initiées

dans la monnaie d'expression de ces opérations et sous la responsabilité du remettant. En effet, si ce dernier a effectué une quelconque conversion, il aura dû reconstituer le montant d'origine exactement.

L'indice prévu dans les messages SIT dès le 4 janvier 1999 n’aura pas à exprimer des écarts de

conversion tant que le SIT fonctionnera en franc. En effet, les conversions de montants en euro

vers une expression en franc ne génèrent jamais d’écart.

Les opérations libellées en euro par les clients seront transmises au SIT en francs après

conversion par la banque du remettant. Une information sur l’expression monétaire d'origine de

l'opération sera véhiculée dans les enregistrements. L’indicateur mentionné pourra prendre 3

valeurs : “ franc ” “ euro ” ou “ ne sait pas ”, cette  dernière valeur s’appliquant dans un

premier temps au cas ou l’établissement de crédit ne serait pas à même de renseigner cet

indicateur de manière totalement sûre.

2.4. 	LA MONNAIE FIDUCIAIRE

2.4.1. 		ASPECTS INTERBANCAIRES

L'étude a été limitée au rôle des banques commerciales, en distinguant celui qui est du ressort de

la Banque Centrale Européenne, des banques centrales nationales ou des directions des monnaies.

Les particularités existant éventuellement dans les Départements d’Outre Mer doivent faire

l'objet de travaux complémentaires.

2.4.1.1. 		LE CALENDRIER

Les travaux s'appuient sur le calendrier défini par les Chefs d’Etat et de gouvernement réunis à

Madrid en décembre 1995, et retiennent le scénario d’une mise en circulation des pièces et billets

en euro, le l er janvier 2002 au plus tard. Cette date doit être unique en Europe pour tous les pays “ in ” dès 1999. Le basculement est irréversible.

Une étude est actuellement menée par l’lME, à la demande du commerce notamment, pour choisir une date différente d’un l er janvier : L'IME communiquera la date finalement retenue avant le l er janvier 1999.

La profession bancaire a besoin de mesurer le temps nécessaire à l’adaptation des DAB/GAB et

des caisses automatiques, en regard de la durée de cohabitation des deux monnaies actuellement

fixée à six mois. Les établissements de crédit ne seront plus contraints de participer au retrait des

anciennes monnaies au-delà de cette période.

2.4.1.2. 		L'ECHANGE DES MONNAIES ENTRE 1999 ET 2002

L’article 52 du Traité de Maastricht (statuts du SEBC et de la BCE) précise que l’échange des

billets en provenance des pays “ in ” doit être realisé au pair par les banques centrales nationales dès la fixation du taux de conversion (soit le l er janvier 1999).

Les établissements bancaires ont tenu à exprimer des réserves sur la demande de la Banque de

France les incitant à procéder, dès 1999, à une gratuité des échanges contre francs des billets

libellés dans les monnaies de la zone euro.

Ils font la distinction entre la période d’introduction des monnaies en euro (les six premiers mois

de 2002 actuellement) et celle qui la précède de 1999 à 2002, durant laquelle l’opération de

change est transformée en opération d’échange.

2.4.1.3. 		LES NOUVELLES COUPURES

Les billets circulent librement. Quel que soit leur lieu d’émission, ils peuvent être remis partout à

la clientèle et ne sont pas à renvoyer vers leurs pays d’origine. Aucune des caractéristiques

propres à chaque pays ne nécessite des traitements particuliers.

2.4.1.4 		LES CIRCUITS

Des circuits spécifiques d’alimentation en euro et de reprise des francs seront mis en oeuvre

durant la période de basculement. Un circuit particulier est envisagé pour les pièces.

L'étude des conditions spéciales de retrait/versement des euros en Banque de France pendant les

premières semaines devra spécifier l’amplitude horaire, les vacations, les conditionnements

spécifiques, éventuellement les délais de régularisation.

Des solutions de diffusion en masse des pièces en euro seront recherchées pour assurer une bonne capillarité vers l’ensemble des agents économiques et spécialement vers les particuliers.

2.4.1.5. 		PREPARATION DU BASCULEMENT

2.4.1.5.1. 		LES AUTOMATES (DAB/GAB et caisses automatiques)

L'adaptation des caisses automatiques est du ressort de chaque établissement. Le format des

billets ne réclame pas de nouveaux équipements mais seulement un re-calibrage, dont les délais de mise en oeuvre dépendront de la disponibilité des techniciens chargés de l’intervention.

Les établissements estiment aujourd’hui qu’ils alimenteront les automates (DAB/GAB) en deux

types de billets : 20, 50 euros.

2.4.1.5.2. 		LES GUICHETS

A partir de la date du basculement, la Banque de France et les guichets bancaires ne distribueront plus de billets et de pièces en franc, à l’exception de ceux équipés de caisses automatiques nécessitant des délais de transformation à l’identique des DAB/GAB.

Après une certaine date, les anciennes pièces et les anciens billets en franc ne seront plus acceptés dans les transactions commerciales.

2.4.1.6.		 LA MISE EN CIRCULATION DES EUROS

Dès le début du basculement en France, la masse des pièces et des billets en euro devra être

disponible en totalité pour l’ensemble de la nouvelle gamme de signes monétaires. Un pré-

approvisionnement des circuits bancaires d’un stock de démarrage peut être envisagé.

La BDF alimentera les établissements de crédit exclusivement en billets euro dès la date de

basculement ; une tolérance temporaire sera acceptée pour les DAB/GAB et les caisses

automatiques non encore mis à niveau.

La BDF alimentera les établissements de crédit exclusivement en pièces euro dès la date de

basculement.

2.4.1.7. 		LE RETRAIT DES FRANCS

Les établissements de crédit s’engagent à participer au retrait des anciennes monnaies nationales:

·	En France, reprise des francs,

·	Limité aux clients de l’établissement,

·	Limité aux billets, sauf les remises du commerce.

Au-delà de ce minimum, chaque établissement restera libre d’offrir des services  supplémentaires.

Le retour des anciennes monnaies vers la Banque de France restera possible sans que les

établissements de crédit soient amenés à stocker ces valeurs.

Le traitement des faux doit faire l’objet d’une convention.

Les établissements de crédit ne poursuivront pas le retrait des francs au delà de la date à laquelle

ils perdront leur cours légal. Les citoyens pourront changer leurs anciens billets auprès de la

Banque de France.

2.5.	OPERATIONS ET ECHANGES TRANSFRONTIERES

En raison de leur environnement spécifique (l’exécution de règlements transfrontières implique les banques et les systèmes interbancaires de plusieurs Pays), la communauté bancaire française

devra adapter ses choix et ses recommandations aux scénarios de place retenus par ses

partenaires au fur et à mesure qu'ils seront connus.

2.5.1.		 EVOLUTION DU ROLE DU “ CORRESPONDENT BANKING ”

DANS LA ZONE EURO

Le rôle du “ Correspondent banking ”, système traditionnel de règlement pour les opérations

avec l’Etranger, va être modifié dans la zone euro.

Face à des systèmes de règlement interbancaires nationaux qui vont continuer de subsister dans

leur diversité, avec des points d'entrée non encore banalisés (même si les travaux de

normalisation et de standardisation avancent en Europe à marche forcée), la fonction nouvelle du

correspondent banking, dès 1999, consistera progressivement à accéder, par l’intermédiaire d’une ou de quelques banques locales, aux systèmes de règlements interbancaires des pays “ in ” avec une différenciation sans doute de plus en plus marquée entre les règlements financiers et les paiements commerciaux courants.

A échéance de 2002,  le correspondent banking, dans son acception traditionnelle, disparaîtra dans les pays “ in ” sous l'effet conjugué de la monnaie unique et des mouvements de standardisation en cours, pour laisser place à des prestations d’accès aux systèmes de règlement interbancaires locaux.

2.5.2.		 LA TENUE ET LA GESTION DES COMPTES LORI/NOSTRI :

Concernant la gestion des comptes lori/nostri dans la zone euro, l’arrivée de la monnaie unique

européenne va sans nul doute modifier la manière d’enregistrer les opérations.

A titre indicatif, les mouvements de transferts de fonds sans doute en euro peuvent être

comptabilisés indifféremment chez l'une ou l'autre des banques, tandis qu’il pourrait sembler plus naturel que les opérations dites d'encaissement soient enregistrées sur les livres de la banque qui réalise l'encaissement. Ce point ne pouvant relever d’une réglementation particulière, c'est un accord bilatéral qui prévaut.

2.5.3.		 FACTURES ET MOYENS DE PAIEMENT TRANSFRONTIERES

L'euro n'existant pas avant le 01/01/99, il ne peut y avoir ni moyen de paiement, ni facture en

euro avant cette date. En conséquence, les banques refuseront tout ordre en euro reçu de clients

et/ou correspondants étrangers avant cette date.

Il est possible qu'une part de la clientèle des pays “ pré-in ” et “ out ” (par exemple les PME/PMI) continue à avoir besoin de régler des factures en monnaies “ in ” durant la période transitoire, et pour ce faire souhaite “ s'approvisionner ” dans ces monnaies ou les “ céder ”.

Face à ce besoin. certaines banques pourraient être amenées  à proposer un affichage de type

"cours de change" en monnaies nationales “ in ” (ex : cours USD/DEM).

Toutefois, ce cours serait bien entendu obtenu par le cours EURO/USD lui-même converti grâce

à la parité fixe EURO/DEM.

2.6. 		LA QUESTION DES CONVERSIONS

2.6.1. 		CONTEXTE

Cette étude doit être considéree non pas comme un cahier des charges, mais comme une

contribution de la profession bancaire sur ce sujet aux fins d’une prise de position de l’ensemble

des acteurs économiques.

Elle a pour objectif de formaliser d'une manière détaillée les processus de conversion qui auront

été définis comrne communautaires relatifs tant aux moyens de paiement qu’aux opérations sur

valeurs mobilières à l'aide de travaux des groupes bancaires techniques concernés et en

concertation avec les autres acteurs économiques : administrations (Mission euro), entreprises

(Groupe Simon-Creyssel)...

En s’appuyant sur les projets de textes européens, elle établit que la proposition de règlement est

claire et suffisante pour :

·	Les conversions unitaires simples (franc-euro, euro- franc),

·	Les conversions unitaires croisées (franc-devise “ in ”, devise “ in ” -franc),

tant qu'on ne les fait pas suivre d’une conversion inverse.

En effet, le franc étant une monnaie plus petite que l’euro, l’opération de conversion franc-euro-

franc peut générer un écart maximal de plus ou moins 3 centimes par rapport au montant initial

en franc.

Un autre phénomène est gênant pour la conversion d’une somme ou d’un produit.

En effet, la somme des conversions est en général différente de la conversion de la somme, il y a un écart qui est :

·	Faible pour les ensembles composés de rnontants unitaires variables (les différences d’arrondis se compensent statistiquement )

·	Important pour les ensembles comportant des montants unitaires répétitifs (les différcnces d’arrondis se cumulent)

2.6.2. 			RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS

Le texte suivant pourrait être adopté au niveau français au nom de la subsidiarité et serait

opposable aux tiers :

“ Nonobstant un écart d'arrondi qui ne peut dépasser 3 centimes de franc,  le débiteur est libéré de sa dette,  dès lors que le montant de son ordre de paiement et les éventuelles conversions faites dans les systèmes de paiement, ont été établies en respectant strictement la règle de conversion ”.

En ce qui concerne, les remises globales d’ordres unitaires, la profession bancaire recommande

d’avoir une attitude commune, et que cette attitude soit la conversion du montant global de la

remise à moins que le client ne souhaite un arrondi individuel de chacun des moyens de paiement (Cette règle pourrait être rappelée sur les bordereaux de remise ).

Toute écriture portée au débit ou au crédit d'un compte est, sauf convention contraire, convertie

de plein droit dans la monnaie de tenue du compte. Chaque écriture est convertie individuellement et ne peut pas donner lieu ultérieurement à un quelconque ajustement des arrondis sur le solde du compte.

Lorsqu'il y a ambiguïté sur la monnaie dans l’ordre d’un client, il est recommandé de ne pas

exécuter cet ordre, et de consulter le client.

Les banques, en liaison avec l'administration et les entreprises pourraient proposer une politique

commune de communication sur la rigueur et la neutralité des processus de conversion.

AFECEI Passage à l'euro

COMPTABILITE, REPORTING, FlSCALITE

3. COMPTABILITE, REPORTING, FlSCALITE

Président

Gérard GIL

3.1. 	TRAVAUX DU GROUPE PRINCIPES COMPTABLES

3.1.1. 		INTRODUCTION

Les coûts de passage à la monnaie unique, principalement engagés par les établissements de

crédit au bénéfice de l'ensemble de la collectivité nationale, seront suffisamment importants

pour que le groupe de travail propose les principes comptables les plus adaptés à leur

traitement et les conditions d'application de ces prinicipes, après concertation avec les instances

chargées de la réglementation comptable.

La conversion à une parité fixe de rnonnaies européennes autres que le franc, puis leur

disparition, laissera subsister des écarts de conversion dans les comptes sociaux et consolidés

des établissements de crédit. Le groupe de travail a examiné leur traitement comptable.

Enfin, un ensemble de questions sur la compensation des dettes et des créances, sur le

traitement des arrondis ainsi que sur les monnaies de tenue de comptabilité et de publication à

utiliser fait également l'objet de propositions.

3.l.2.		 COUTS DE PASSAGE A LA MONNAIE UNlQUE

Le groupe de travail a estimé que le droit commun permet de trouver une réponse au traitement

comptable des coûts de passage à la monnaie unique. Les modalités de traitement comptable

ont été définies par catégories de coûts :

·	Les coûts de développement informatique doivent suivre les traitements usuels des établissements de crédit en matière de logiciels, c’est-à-dire un enregistrement en immobilisations pour la partie relative au processus de production. Il en est de même pour les modifications d'applications existantes, par analogie avec les dispositions prises par l'lASC .

·	Autres coûts:

- Les coûts relatifs à l'affectation de ressources existantes doivent être enregistrés en

fonction de leur nature selon le traitement comptable usuel, c’est -à-dire généralement constatés en charges au fur et  à mesure de leur engagement.

- Compte tenu de l'ampleur du projet, les établissements devront recourir à des ressources supplémentaires. En raison du caractère exceptionnel du passage à la monnaie unique, deux solutions exclusives l'une de l'autre ont été envisagées:

La première solution consiste à provisionner les surcoûts qui vont être engagés si

certaines conditions d'évaluation sont remplies.

L'alternative consiste à constater les surcoûts en charges au fur et à mesure de leur

engagement. Le groupe admet toutefois la faculté de les qualifier de charges à étaler, sur une durée maximum de 5 ans.

En terme de présentation, les surcoûts doivent pouvoir être considérés comme des éléments

exceptionnels s'ils sont significatifs.

Une information appropriée devra figurer dans une note annexe consacrée aux coûts de passage

à l'euro.

3.1.3. 		ECARTS DE CONVERSION

Le groupe de travail retient deux solutions pour le traitement comptable des écarts de

conversion des devises constitutives de l'euro qui consistent soit à maintenir les écarts de

conversion à leurs postes actuels, soit à les inscrire définitivement en situation nette.

·	Dans le premier cas, le groupe considère que le passage a l'euro a pour seule conséquence de figer le montant des écarts de conversion, mais que leur extériorisation en résultat reste liée à l'intention de la société mère de céder les actifs à long terme.

·	La deuxième solution, qui consiste à inscrire définitivement les écarts de conversion dans les capitaux propres des comptes individuels et consolidés, conduit à ne pas conserver au bilan des écarts relatifs à des monnaies qui n’existent plus et traduit définitivement au plan comptable les conséquences du traité européen.

Le groupe de travail a unanimement rejeté le traitement des écarts de conversion par le compte

de résultat.

3.1.4.		 COMPENSATION DES DETTES ET DES CREANCES

Le groupe de travail demande que les modalités actuellement autorisées de compensation

soient étendues aux avoirs et dettes d'une même personne juridique, exprimés dans des

monnaies intégrées au mécanisme de l’UEM assortis de termes comparables.

Il souhaite que ces modalités soient précisées et intégrées dans un texte réglementaire.

3.1.5.		 ECARTS D'ARRONDIS DE CONVERSION

Le groupe de travail recommande de cumuler les écarts positifs et négatifs pour n'en présenter

qu'un solde compensé.

Il préconise un enregistrement des soldes nets des écarts d’arrondis en résultat à la clôture de

chaque exercice, à compter des exercices clos le 31 décembre 1999.

Il privilégie enfin un enregistrement en résultat exceptionnel si ces écarts d'arrondi sont

significatifs.

3.1.6.		 MONNAIE DE TENUE DE COMPTABILITE

Le groupe de travail propose que l'article 16 du code du commerce soit modifié afin que les

documents comptables des établissements de crédit puissent être tenus en franc ou en euro dès

le l er janvier 1999. La monnaie pivot comptable serait donc le franc ou l'euro au choix de

chaque établissement, ce qui présente l’intérêt majeur de permettre à chaque établissement de

migrer sa comptabilité au rythme de ses applicatifs.

L'objectif consiste également à éviter que les établissements de crédit aient à tenir deux

comptabilités, l'une en franc, l'autre en euro.

3.1.7. 		MONNAIE DE PUBLICATION

Compte tenu de la diversité des situations des établissements de crédit, le groupe de travail

estime qu'il est nécessaire que le choix de la monnaie de publication soit laissé à chaque

établissement. Il a néanmoins une préférence pour une publication en euros afin de faciliter la

lecture et la comparaison des états financiers.

Quant à la comparaison des documents comptables établis en euro aux documents des années

précédentes libellés en franc, la solution retenue par le groupe de travail consiste à convertir en

euro les bilans et comptes de résultat des deux années précédant l’unification. Cette conversion

sera effectuée au taux officiel de conversion.

3.2. 	TRAVAUX DU GROUPE SYSTEMES D'INFORMATION COMPTABLES

3.2.1. 			INTRODUCTION

Le groupe de travail “ systèmes d’information comptables ” est attaché à identifier les

contraintes nées de la période de transition puis de la conversion définitive des comptabilités en

euro sur les systèmes comptables.

Le travail de ce groupe est complémentaire à celui du groupe “ principes comptables ” sur les

travaux duquel il s'est appuyé. Il a par ailleurs intégré autant que faire se peut les diversités des

systèmes d'information comptables des établissements de crédit.

3.2.2.		 IMPACT DE LA FONGIBILITE DES MONNAIES

Le groupe recommande que les établissements qui souhaiteraient utiliser un système multi-

monnaies aient la faculté de :

·	Choisir comme monnaie pivot comptable le franc ou l’euro.

·	Gérer le franc et les monnaies “ in ” comme des devises classiques pour les établissements qui choisiraient l'euro comme monnaie pivot.

·	Gérer l'euro et les monnaies “ in ” comme des devises classiques pour les   établissements qui maintiendraient le franc comme monnaiepivot.

3.2.3. 		 ARRONDIS DE CONVERSION

S'appuyant sur de nombreux exemples, les préconisations du groupe en termes d'arrondis sont les suivantes:

·	Rendre opposable aux tiers le fait que deux montants en franc sont équivalents s'ils ont la même expression en euro.

·	Intervenir auprès des systèmes de paiements nationaux et internationaux afin que les montants d'origine et leur contre-valeur soient véhiculés.

·	Privilégier dans les traitements comptables périodiques, chaque fois que cela est possible la conversion d'une somme à la somme des conversions.

3.2.4. 		 PISTE D'AUDIT

Les solutions retenues en matière de gestion conjointe du franc et de l'euro devront respecter

les principes de gestion de la piste d'audit statique et de la piste d'audit dynamique.

L’enregistrement des écarts d’arrondis dans des comptes spécifiques tels que preconisés par le

groupe “ principes comptables ” permettra d’identifier et de suivre ces arrondis.

3.2.5.		 PROBLEMATIQUE TEMPS

Le chapitre “ problématique temps ” traite des basculements de différents stocks:

·	Basculement des contrats de prêts.

·	Basculement d'un stock et conversion des soldes des comptes.

·	Conversion des historiques.

3.3.  		  TRAVAUX DU GROUPE REPORTING

3.3.1.  		INTRODUCTION

L'objet du rapport “ reporting ”est de présenter l’adaptation de la collecte des données

statistiques réalisée par le Secrétariat Géneral de la Commission Bancaire (SGCB) et par la Direction de la Balance des Paiements (DBP) aux besoins de la future Banque Centrale Européenne (BCE) exprimés dans le rapport de juillet 1996 de l’IME.

3.3.2. 		 NATURE DES INFORMATIONS

·	Les demandes de l'lnstitut Monétaire Européen :

Les principales demandes de l'IME portent sur la remise mensuelle d'un bilan monétaire et de

données relatives à la balance des paiements. Par ailleurs, des informations détaillant certaines

rubriques de bilan sont à fournir trimestriellement.

Concrètement, chaque Banque Centrale Nationale devra produire auprès de l'IME:

·	Des statistiques monétaires d’activité :

Un tableau mensuel recensant les données qui permettront à la BCE de confectionner les agrégats de monnaie européenne et leurs contreparties.

Quatre tableaux trimestriels de ventilation d’éléments financiers.

·	Une balance des paiements.

·	 Les principes d'évolution des états BAFI et Balance des Paiements :

Trois catégories d'états sont adressées actuellement par les établissements de crédit français aux

autorités de contrôle :

·	Les états périodiques (BAFI-DBP).

·	Les états publiables (sociaux et consolidés) .

·	Les états prudentiels (ratios ).

Les états publiables et prudentiels restent inchangés.

Les états périodiques sont aménagés, les statistiques monétaires nationales perdant leur

signification lors de l'entrée en vigueur de l'euro en dehors de la prise en compte de certaines

spécificités françaises. Ces aménagements se traduisent par :

·	Un jeu d'états mensuels, numérotés 8000, établis sur une base pré comptable.

·	Un jeu d'états trimestriels, numérotés 4000, établis sur une base comptable.

·	Présentation des changements :

Ce sont principalement ceux induits par les demandes de l'lME, à savoir essentiellement :

·	L'évolution du statut de résidence des agents économiques.

·	La monnaie de transaction : Substitution de l'euro au franc.

·	L'évolution des types d’agents économiques.

·	La ventilation des encours par durée initiale.

3.3.3. 		PERIMETRE

- Dans le contexte national actuel, le nombre d’établissements assujetis mensuellement

(environ 120 établissements et 2 réseaux), permet d'obtenir une représentativité de l'ordre de

75% de l'ensemble des établissements de crédit français. Cette remise mensuelle comporte trois

systèmes différents:

·	Système normal : Toutes les annexes.

·	Système allégé : Certaines annexes.

·	Système simplifié : Peu d’annexes.

-Dans le système futur, le taux de représentativité des Institutions Financières Monétaires

devant fournir des données mensuelles est fixée par l’IME à au moins 95%. Face à cette

nécessité d'un élargissement du périmètre des établissements assujettis, les autorités françaises ont décidé, afin d’alléger la charge de remise d’un important d'établissements et d'obtenir une meilleure représentativité des opérations en devises et/ou avec l'étranger, de déterminer le périmètre en fonction des critères suivants :

·	Un bilan supérieur à la contre-valeur euro de 4 milliards de francs.

·	A défaut, un montant d'opérations en devises suffisamment représentatif, l 'importance de ce montant n'étant pour l'instant pas définie.

- Dès lors qu'un établissement est assujetti, différents systèmes d’assujettissement seront possibles :

·	Pour les remises mensuelles :

Système normal : Toutes les annexes.

Système normal allégé : Certaines annexes.

·	Pour les remises trimestrielles : les trois systèmes actuels sont maintenus mais les seuils sont relevés.

3.3.4		 DELAIS DE REMISE

- Remises à la Commission Bancaire :

·	Données mensuelles : Les autorités françaises ont fixé la date limite de remise des états mensuels à J + l0 jours ouvrés. Du fait du raccourcissement du délai par rapport au système actuel, il a eté convenu avec le SGCB qu’ il disposerait pour les données mensuelles d'une information pré comptable.

·	Données trimestrielles : Les délais de remise des états trimestriels restent identiques à ce qu'ils sont aujourd'hui et l'information reste de qualité comptable.

-Remises à la Direction de la Balance des Paiements : Les délais de remise actuels sont

maintenus

·	Données mensuelles : J+15 jours ouvrés.

·	Données trimestrielles : Un mois calendaire après la fin du trimestre consideré

3.3 5 		PREMIERE MISE A DISPOSITION

·	Date d'entrée en vigueur : 31 juillet 1998 avec application des délais actuels pour les deux premières remises mensuelles (juillet et août 1998).

·	Monnaie de remise des états : Le Secrétariat Général de la Commission Bancaire a indiqué que conformément au souhait du gouverneur de la Banque de France, les données qui lui seront transmises à partir du premier janvier 1999, ne devront l'être qu'en euro.

·	Les établissements de crédit maintiennent cependant leur demande de liberté de choix de la monnaie de remise pendant la période transitoire 1999 - 2002.

3.4. 	TRAVAUX DU GROUPE FISCALlTE

3.4.1.		 INTRODUCTION

La mise en oeuvre de l'euro générera des dépenses importantes pour l’ensemble des acteurs

économiques et entraînera pour les établissements de crédit des coûts spécifiques additionnels

(coûts informatiques, coûts de formation du personnel et de la clientèle, coûts de stockage et de

sécurité dus à l'introduction des pièces et des billets nouveaux) . En conséquence, la question du traitement fiscal de ces coûts se pose.

3.4.2.		 LES PROPOSITIONS DU GROUPE

Aux coûts généraux que les établissements de crédit supporteront comme toute entreprise s'ajouteront des coûts additionnels qu’ils supporteront en leur qualité d’intermédiaires financiers:

·	Adaptation des chaînes informatiques,

·	déclarations fiscales en qualité d'intermédiaires du Trésor,

·	adaptation des systèmes de paiement,

·	migration des marchés financiers vers l’euro dès 1999,

·	introduction de la nouvelle monnaie fiduciaire,

·	promotion de l'euro.

Le passage à l'euro aura pour conséquence de renforcer, au sein de la nouvelle zone monétaire, la concurrence entre les établissements de crédit. Dans ce contexte, il devient impératif pour les

établissements français que soient immédiatement supprimés les prélèvements spécifiquement

français que constituent la Taxe sur les salaires et la Contribution des Institutions Financières.

Les autorités communautaires doivent par ailleurs proposer aux états membres d'admettre la

pleine déductibilité de la T\/A liée aux coûts de passage à l’euro, ou tout à le moins de verser

une subvention forfaitaire ayant pour objet de compenser la charge de TVA additionnelle.

3.4.3. 		CONSEQUENCES FISCALES DES PRINCIPES COMPTABLES

·	Traitement comptable des coûts :

Les coûts de développement informatique suivent le régime de droit commun. Fiscalement, les

logiciels acquis peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois. Les

logiciels créés peuvent faire l'objet d'un amortissement linéaire surcinq ans.

Dans le cas où les surcoûts supportés du fait du passage à l'euro feraient l'objet au plan

comptable d'un provisionnement, ce provisionnement remplirait nécessairement les conditions

de déductibilité fiscale dès lors que le caractère probable de l’introduction de l'euro serait établi

à la clôture de l'exercice de constatation de la provision; ce que les mesures prises en la matière

tant au plan européen que national confèrent dès 1996.

·	Les écarts de conversion :

Deux solutions comptables sont possibles : Les écarts de conversion sont maintenus à leurs

postes comptables actuels, ou bien ils sont imputés immédiatement sur la situation nette.

Pour répondre à une exigence de neutralité, le résultat fiscal ne doit pas être influencé par le

choix pour l'une ou l'autre méthode.

3.4.4.		 AMENAGEMENTS FISCAUX

·	Expression des seuils: Il sera nécessaire que, pendant la période transitoire, les seuils soient exprimés en franc et en euro.

·	Etablissement des déclarations fiscales : l’Administration fiscale a fait connnaître que les déclarations qui lui seront adressées au titre de la période transitoire ne pourront être libellées qu'en franc, quand bien même les entreprises auraient toute latitude pour choisir entre le franc et l'euro la monnaie de tenue de leur comptabilité.

Concrètement, le groupe a examiné et formalisé les conséquences du passage à l'euro sur un

certain nombre de documents fiscaux :  La liasse fiscale, l’imprimé CA3, la déclaration de la

taxe professionnelle, I'IFU, la déclaration 2777.

3.4.5. 		MAJORATIONS D'IMPOTS CONJONCTURELS

Le groupe se prononce pour que la contribution exceptionnelle de 10% instaurée sur le

montant de l'impôt sur les sociétés à compter du premier janvier 1995, ainsi que la hausse de

deux points de la TVA à compter du premier août 1995, fassent l'objet, conformément aux

engagements pris, d'une suppression par les pouvoirs publics.